SABLON ÉS Útmutató a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez

Környezet és Energia Operatív Program

Helyi hő és/vagy hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

c.

pályázati konstrukcióihoz

Kódszám:

KEOP-2012-4.10.0/B

Érvényes: 2013. január

I. A megvalósíthatósági tanulmánnyal szemben támasztott általános követelmények

A) A megvalósíthatósági tanulmány szakmai tartalma

A pályázatok kötelező melléklete a „Megvalósíthatósági tanulmány”, amely pályázati projekt keretében elvégzendő konkrét feladatok megoldásának műszaki alternatíváit, azok gazdaságosságát elemzi. Célja a már eldöntött beruházás egy, vagy igen korlátozott számú alternatívájának részletes vizsgálata, amely felkészíti a projektgazdát az ártárgyalások lefolytatására, a finanszírozás megszervezésének megkezdésére, valamint kellő mennyiségű és minőségű információval látja el a támogatót a megalapozott támogatási döntéshez. Ezért fontos, hogy a megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban: MT) elkészítése a projekt előkészítés első lépése legyen, és ennek alapján készüljön el a pályázati dokumentáció.

A pályázatok szakmai értékelése szempontjából az MT célja, hogy az értékelők számára elegendő és megalapozott információt szolgáltasson annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását célozza, illeszkedik az operatív program céljaihoz, megfelelő energetikai műszaki és szakmai tartalommal bír, társadalmi hasznai jogossá teszik a támogatást, pénzügyileg végiggondolt és a támogatási szabályoknak megfelel. Ezeket az elvárásokat csak jól végiggondolt cél meghatározás, változatelemzés és műszaki illetve gazdaságossági vizsgálatokat is tartalmazó tanulmány teljesítheti.

Az MT-ben a projektet részletesen be kell mutatni, hiszen csak ennek alapján ítélhető meg, hogy a tervezett fejlesztés műszaki és gazdaságossági szempontból megfelel-e a pályázati követelményeknek.

B) A megfelelő projekt kategória kiválasztása

Tekintettel az Európai Bizottság által kialakított állami- és egyéb támogatásokkal kapcsolatos szabályokra, a projektek, a projektgazda és a tevékenység jellege, valamint a beruházás mérete alapján eltérő támogatási szabályok szerint támogathatóak.

A pályázati dokumentációhoz egy MT sablon és Energetikai és Gazdasági Melléklet (továbbiakban EGM) készült.

Ahhoz, hogy eldönthető legyen, mely támogatási szabályrendszer az alkalmazandó, először is meg kell határozni, hogy az adott projekt mely kategóriába tartozik a következők közül:

1) Ún. „állami támogatás”:

  - Állami támogatási szabály alá esik egy projekt, ha a kedvezményezett/pályázó:

    - vállalkozás VAGY

    - nonprofit gazdasági társaság VAGY

    - olyan non-profit szervezet, közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a projekt keretében megtermelt energiát nem a részére jogszabályban meghatározott (adott esetben alapító okiratban is rögzített) szakmai alapfeladata, hanem vállalkozási tevékenységként, jövedelemszerzés céljára használja fel. Energia vagy energiahordozó értékesítése minden esetben vállalkozási tevékenységnek minősül!

2) Közcélú, jövedelemtermelő

  - Közcélú jövedelemtermelőnek minősül egy projekt, ha a pályázó olyan

    - non-profit szervezet, közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, illetve az államháztartás olyan szervezete, amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban meghatározott – adott esetben alapító okiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó szakmai alapfeladatához használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak), ÉS

    - e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési és egyéb díjbevételei) és a projekt e tevékenységhez kapcsolódik, TOVÁBBÁ

    - a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó és a díjbevételt eredményező tevékenység együttes nettó bevétele (összes bevétel és működési költségek különbsége) pozitív.

3) Közcélú, nem jövedelemtermelő

  - Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülnek azok a projektek, amelyek esetében a pályázó olyan non-profit szervezet, közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban meghatározott – adott esetben alapító okiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó tevékenységéhez (alapfeladatához) használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak),

- ÉS e tevékenységét kizárólag államháztartási forrásból finanszírozza, továbbá,

- a projekt ehhez kapcsolódik, VAGY

- e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési díjbevételei), és a projekt ehhez kapcsolódik, de a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó és a díjbevételt eredményező tevékenység együttes nettó bevétele (összes bevétel és működési költségek különbsége) negatív.

A megfelelő támogatási szabály alá történő besorolást meghatározza a projekt elszámolható költségének nagysága is. Ez alapján kategóriák:

1) 300 millió Ft és azalatti projektek

2) 300 millió Ft feletti projektek

Kérjük, hogy a fentiek alapján sorolja be projektjét, mely kategóriába tartozik!

C) Az MT formai követelményei

- A címoldalon legyen feltüntetve

  - A projektjavaslat címe, amelyre az MT kidolgozásra került,

  - a tanulmány készítésének dátuma,

  - a tanulmány összeállításáért felelős természetes személy neve, és aláírása,

- A teljes megvalósíthatósági tanulmányt word formátumban, az aláírt címoldalt külön dokumentumként szkennelve, a megvalósíthatósági tanulmány kiegészítő dokumentumait pedig „A megvalósíthatósági tanulmány kiegészítő dokumentumainak listája” fejezetben részletezett módon elektronikus formában kérjük benyújtani.

- A megvalósíthatósági tanulmányt az alábbi könyvtárstruktúra szerint kérjük benyújtani:

- A megvalósíthatósági tanulmányhoz beadandó dokumentumok sorrendje az alábbi legyen (III.):

    - Megvalósíthatósági tanulmány word formátumban

- Címoldal (az aláírást követően szkennelve) (1)

- Fejezetek oldalszámait pontosan mutató tartalomjegyzék (1)

- Vezetői összefoglaló: (max. 10 000 karakter szóközökkel), amely 2-3 oldalban összefoglalja a MT tartalmát, legfontosabb következtetéseit. (1)

- MT törzsdokumentuma: a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges lényegi információkat (tényeket, feltételeket, tervezési adatokat és az azokat közvetlenül alátámasztó számításokat, indoklásokat) tartalmazza. (1)

- A megvalósíthatósági tanulmány kiegészítő dokumentumait külön mappákban kérjük benyújtani (1, 2, 3, stb…), melyek tartalmát az Útmutató a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez c. dokumentum végén található lista részletezi. Ezek bemutatása nélkül a megvalósíthatósági tanulmány nem fogadható el. (2)

            - Függelék (nem kötelező dokumentumok): a pályázó által szabadon benyújtható 	dokumentumok, a megvalósíthatósági tanulmány egyes fejezeteit kiegészítő információk (felhasznált dokumentumok jegyzéke, helyszínrajzok, fényképek, ábrák, mérési eredmények, egyéb műszaki és egyéb adminisztratív dokumentumok stb.) (3)

- Az MT struktúrája, fejezetei nem módosíthatók, ellenkező esetben a pályázat elutasításra kerül! Amennyiben egy fejezet az Ön projektére nem értelmezhető, kérjük, a „Pályázatomra nem értelmezhető” kifejezés alkalmazását! Kérjük, tartsák be az egyes fejezetekre vonatkozó karakterszám-korlátokat, melyek szóközzel együtt értendők! A benyújtott dokumentum karakterszámait a Közreműködő Szervezet munkatársa ellenőrzi, csak a maximális karakterszámig kerül figyelembe vételre a fejezet.

- A megvalósíthatósági tanulmány szerves részét képezi az Energetikai és Gazdasági Melléklet (EGM, Excel fájl). Kérjük, az EGM-et a megvalósíthatósági tanulmánnyal párhuzamosan töltsék ki, és a MT adott pontjában részletezett projektre vonatkozó számítások végeredményeit vezessék át az Excel fájl munkalapjaira!

- Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához (tel.: 06 (1) 802-43-10)!

II. A megvalósíthatósági tanulmánnyal szemben támasztott tartalmi követelmények:

Vezetői összefoglaló

(max. 10 000 karakter)

A vezetői összefoglaló célja, hogy röviden bemutassa a fejlesztési célját, a cél elérésére tervezett megoldást, ennek műszaki, gazdasági megvalósítását.

A vezető összefoglaló felépítése:

- A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése

- A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának alátámasztása és a tervezett eredmények, hatások bemutatása.

- A projekt keretében tervezett megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása,

- A projekt keretében létrehozott létesítmény fő üzemeltetési adatai,

- A fejlesztés tervezett finanszírozásának és gazdaságosságának rövid bemutatása.

- A megvalósítás tervezett ütemezése,

- A projektet megvalósító szervezet tömör bemutatása,

Fejezetek

- A megfelelő projektkategória kiválasztásának bemutatása

Az MT I. B) fejezete szerint mutassa be és indokolja, hogy a projekt „állami támogatás”, közcélú jövedelemtermelő vagy közcélú nem jövedelemtermelő kategóriába (vagy ezek valamilyen kombinációjába) tartozik-e.

Ennek keretében vegye számba, és mutassa be a pályázó szervezeti formáját, a projekt méretét, az alaptevékenységhez kapcsolódó díjbevételeket, a projekt hatásait a nettó cash-flow-ra, valamint – gazdasági társasági formában működő pályázó esetén - az esetleges vállalkozási tevékenységeket.

- A projektgazda és a projektmenedzsment bemutatása

Mutassa be a projekt megvalósításában és üzemeltetésében résztvevő szervezeteket és személyeket - a projekt szakmaiságának és fenntartási stabilitásának értékelése érdekében!

A megvalósíthatósági tanulmány készítetésében résztvevő személyek felsorolása (a sorok bővíthetők):

|  | Név | Releváns végzettség | A készített fejezet száma |
| --- | --- | --- | --- |
| A megvalósíthatósági tanulmány összeállításáért felelős természetes személy: |  |  |  |
| A megvalósíthatósági tanulmány készítői: |  |  |  |

  - A Projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatása

A projektmenedzsment értékeléséhez a projektmenedzsmentben résztvevő személyek referenciái közül a három legmegfelelőbbet kell megadni Az egyes önéletrajzokban lehet több referenciát megadni.

A projektmenedzsmentben résztvevők önéletrajzait a MT kiegészítő dokumentumaként csatolják! Az önéletrajzokat célszerű egységes szerkezetben elkészíteni, ehhez javasolt az Europass formátum használata (http://www.europass.hu/EPdokumentumok/oneletrajz).

| Név | Képzettség | Kapcsolat a pályázóval (külső/belső) | Referencia | Tevékenység | Felelősségi kör (projektben betöltött szerep) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra

A szerkezeti diagram tükrözze a projektben részt vevő személyek feladatkörét is mind a belső, mind a külső (ha releváns) projektmenedzsmentre vonatkozóan!

- A projekt céljának, indokoltságának bemutatása (max. 6000 karakter) 	
Általánosságban mutassa be a projektelképzelés alapját, a fő célkitűzéseket, melyek alapján a projekt indokoltsága bizonyítható.

  - A megoldandó probléma, a fejlesztési igény bemutatása (Miért van szükség a fejlesztésre?)

- A jelenlegi helyzet ismertetése

Ismertesse a fejlesztés nélküli állapotot. Ennek tartalma a fejlesztés típusától függ: technológia/energiaforrás váltás esetében egy meglévő hőigény kielégítése, számításokkal alátámasztva; zöld mezős beruházás esetén a beruházás nélküli állapot ismertetése. 
A szempont a beruházás előtti és utáni állapot összehasonlítását teszi lehetővé.

Figyelem! Ez a pont nem a 3.1 pont ismétlése!

  - A helyszín és a tulajdoni viszonyok bemutatása, a helyszín kiválasztás szempontjai (max 6000 karakter)

Be kell mutatni (szövegesen, valamint az alábbi terület kimutatási táblázat kitöltésével) a projekt megvalósítása során a projekt területének, meglévő és megépülő létesítményeinek a pályázat benyújtásakor fennálló, ill. az építés és a fenntartás ideje alatt tervezett tulajdonjogi viszonyait. Amennyiben releváns, szükséges bemutatni, hogy a tulajdonjogi viszonyokban végbemenő változások/változtatások milyen ütemezéssel, költségvetéssel, szerződéses rendszerben (adás-vétel, bérlet, szolgalmi jog stb.) történnek. Az esetleges bérleti szerződések összefoglalását is mutassák be röviden!

Területkimutatási táblázat (kitöltése kötelező!)

| Település | A fejlesztéssel érintett terület helyrajzi száma | Tulajdonos | Tulajdoni hányad | Az ingatlanon tervezett fejlesztés/ beavatkozás | A tervezett fejlesztést biztosító jogviszony (amennyiben a fejlesztéssel érintett terület tulajdonosa nem a pályázó, pl. bérleti szerződés) | A projekt megvalósítását befolyásoló tulajdoni lapon szereplő bejegyzés (korlátozott területhasználat, perfeljegyzés, végrehajtási jog, művelési ág stb..) | A projekt megvalósítását befolyásoló egyéb tényezők (védett természeti terület, műemlékvédelem, stb.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - A jelenlegi helyzet műszaki leírása

Amennyiben már meglévő/működő technológiához kapcsolódik a fejlesztés, rendszer szinten mutassa be a jelenleg alkalmazott technológiát (folyamatábrán műszaki leírással), a meglévő berendezések specifikációját, a berendezések típusát, életkorát, állapotát, hatásfokát, meglévő hőleadók specifikációját, felhasznált energiahordozó megadásával. Kérjük, folyamatábrán jelöljék a projekt határait!

  - Jelenlegi energiaellátáshoz kapcsolódó termelés és működés energia és/vagy anyagmérlege

Rendszerszintű bemutatás:

Amennyiben már meglévő/működő technológiához kapcsolódik a fejlesztés kérjük, mutassák be a jelenlegi rendszerszintű anyag és energia mérleget. Kérjük, folyamatábrán jelöljék a projekt határait!

Új kapacitás/létesítmény létrehozásakor (illetve projektcég esetén) a megújuló energiával ellátni kívánt meglévő, vagy tervezett fogyasztókra vonatkozóan abban az esetben is kérjük bemutatni a jelenlegi rendszerszintű anyag és energia mérleget, ha a projekt határon kívül esnek. Kérjük, folyamatábrán jelöljék a projekt határait!

Projektszintű bemutatás:

Kérjük, ismertetesse a projektre vonatkozó jelenlegi energiaellátáshoz kapcsolódó anyag és energia felhasználás számszerű időbeli eloszlását (pl. több éves, éves, időszakos, havi, átlagos napra vonatkozóan), illetve a tényadatok átlagos körülményekre történő átszámítási módját.

A fentiekben részletezett számítások összefoglaló eredményeit kérjük átvezetni az EGM excel fájl 05_ENAD táblázatába! A számításokból egyértelműen derüljön ki, hogy melyik adatsor vonatkozik a tényadatokra, és melyik az átlagos körülményekre! Az energia költségeket nem itt, hanem a 4.4. pontban kérjük részletezni!

  - Jelenlegi működési költségek és bevételek

Be kell röviden mutatni a projekt nélküli állapot energiaellátáshoz kapcsolódó működési költségeit és bevételeit. Amennyiben nincs a jelenlegi helyzetben energiafogyasztás, a kiindulási állapotot kérjük nullának venni!

a) Jelenlegi energia költségekés bevételek

Kérjük bemutatni, alátámasztani a számítások során alkalmazott tarifákat/ díjszabásokat /árszabásokat! Ennek alátámasztására kérjük benyújtani a projektre vonatkozóan a pályázat benyújtását megelőző utolsó rendelkezésre álló energiaszámlát, valamint a szolgáltatótól bekért utolsó éves elszámolást és egyéb releváns dokumentumot! Amennyiben a kiindulási állapotban is történik energia értékesítés, mutassa be, mely módon került meghatározásra az értékesítési ár! A fentiekben alátámasztott energia egységárakat kérjük az EGM excel fájl 04_ENÁR munkalapján feltüntetni!

a/1 Vásárolt energiahordozók költsége

a/2 Energia- és/vagy energiahordozó (pl. hő) értékesítés jelenlegi árbevételei

Kérjük benyújtani az értékesítést alátámasztó szerződést.

b) Jelenlegi munkabér és közterhek

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani a jelenlegi állapotra vonatkozóan (pl. létszám, órabér stb.)

c) Jelenlegi számlákkal igazolható karbantartási költségek (Pótlás, felújítás nélkül)

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani a karbantartási költségek meghatározásának módját

d) Egyéb költségek (pl. segédanyagok, vegyszerek, hamukezelés stb.)

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani!

g) Árbevétel nem energia értékesítésből (pl. melléktermék, hamu)

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani!

A fenti sorszámozás az EGM excel fájl 06_ENKÖLT munkalapjának számozását követi.

A fentiekben részletezett számítások összefoglaló eredményeit (b-g pontok) kérjük átvezetni az EGM excel fájl 06_ENKÖLT („Korszerűsítés előtt/nélkül” oszlop)!

- Az energiaigény jellege, mértéke

A projektet megalapozó vizsgálatok és azok eredményeinek ismertetése (pl. Összefoglaló jelleggel az energetikai helyezet felmérése, igényekre vonatkozó becslés, piackutatás, energia audit stb., ha volt ilyen)!

Milyen igények kielégítését szolgálja a fejlesztés?

Meglévő vagy bővülő hőigény kielégítésére vonatkozik a fejlesztés?

Milyen az igény jellege /pl. ipari, fűtési, stb/?

Milyen az igény időbeli eloszlása /pl. szezonálisan ingadozó, kiegyenlített/? 
Kérjük, mutassák be táblázatos vagy grafikonos formában az energiaigény időbeli eloszlását a tervezett fejlesztésnek megfelelő részletességgel (pl. több éves, éves, időszakos, havi, átlagos napra vonatkozó bontásban)!

Új kapacitás/létesítmény létrehozásakor a megújuló energiával ellátni kívánt fogyasztókra vonatkozóan– összhangban a pályázathoz benyújtott előszerződésekkel/ szerződésekkel/ átvételi nyilatkozatokkal (8. sz. kiegészítő dokumentum) - abban az esetben is kérjük bemutatni az energia igény jellegét és mértékét, ha a fogyasztók a projekt határon kívül esnek.

A fejlesztés tárgyát képező épület(ek)re a 7/2006 TNM rendeletben előírt módszertan szerint elvégzett fajlagos hőveszeteség tényezőre vonatkozó számítást kérjük bemutatni fűtési hőigény célú felhasználás esetén! Kivételt képeznek ez alól a megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerrel ellátott épületek, mint például geotermikus kaszkád rendszer vagy biomassza fűtőművel ellátott épületek. A részletes számítást a 2. sz kiegészítő dokumentumként kérjük csatolni!  Ebben a pontban kérjük az éves hőigény és a hőteljesítmény igény meghatározását számítással alátámasztani!

Felhívjuk figyelmét, hogy a fajlagos hőveszeteség tényezőre vonatkozó előírást a Pályázati Felhívás C.2 pontja rögzíti.

- A kiválasztott változat indoklása

Mutassa be a fennálló probléma (MT. 3.1.) megoldására reálisan szóba jöhető megújuló energiahordozó alkalmazási lehetőségeket, az alkalmazható technológiákat! Ezen szempont lényege, hogy a pályázó bizonyítsa, adott igény kielégítésére a megújuló energiaforrás és a technológia adta határokon belül műszaki/gazdasági szempontból a legkedvezőbb opciót választotta ki.

A fejezet annak az előkészítési folyamatnak a rövid összefoglaló bemutatása, mely során eljutottak a fennálló probléma (MT. 3.1.) megoldására reálisan szóba jöhető megújuló energiahordozón alapuló technológiához, a helyi (korlátozó, vagy kedvező) tényezők, körülmények figyelembe vételével.

Ebben a részben fejtse ki azon tényezőket, amelyek bizonyos változatokat eleve kizárnak, illetve amelyek a vizsgált változatok irányába hatnak. (Pl. bizonyos megújuló energiahordozó jelenléte stb.) Amennyiben a hőigényt nem teljesen megújuló energiaforrásból elégítik ki, támassza alá, hogy miért a választott arány racionális! Amennyiben a projekt keretében pl. levegő-víz hőszivattyút alkalmaz, ennek alternatíváit behatóan vizsgálja meg, és részletesen indokolja a választást (pl. a környezetvédelmi, energetikai stb. szempontok részletes bemutatásával)!

A különböző változatok meghatározásakor legalább az alábbi esetekre kérjük az elemzést elvégezni:

- Alapanyag típusa,

- alkalmazott technológia,

- energiatermelő kapacitás (amennyiben a hőigényt nem teljesen megújuló energiaforrásból elégítik ki, támassza alá, hogy miért a választott arány racionális!),

- energia hasznosítás módja

Amennyiben a fenti szempontok közül nem vizsgál minden lehetséges változatot, indokolni kell, hogy miért nem elemez egyes változatokat.

- Tájpotenciál vizsgálat

A beruházás által érintett elemekre készített ökológiai, geológiai, víztani, vízföldtani, meteorológiai stb. adatok amennyiben a projekt szempontjából releváns (max. 6000 karakter).

- A kiválasztott változat részletes bemutatása

  - A telepítés bemutatása

    - A helyszín-kiválasztás szempontjai

Csak új kapacitás/létesítmény létrehozása esetén releváns. A helyszín kiválasztás indoklásánál kérjük, térjenek ki a műszaki, a környezeti szempontokra, illetve az előzetes társadalmi egyeztetésekre is (ha volt ilyen).

    - Út és közmű kapcsolatok

Kérjük bemutatni a projekt szempontjából releváns út és közmű kapcsolatokat!

  - A műszaki tartalom, technológia leírása fő műszaki paraméterek megadásával

    - Fő berendezések és jellemzőik

Az energiatermelés, - átalakítás, -elosztás és végfelhasználás berendezéseinek jellemző műszaki paramétereit, illetve a fő berendezések jellemzőit adja meg (pl. teljesítmény, hatásfok, élettartam, referenciák stb.) A leírás részletezettsége legyen összhangban a pályázathoz benyújtott árajánlat műszaki tartalmával.

Figyelem! Ez a pont nem azonos az EGM excel fájl 02_LÉTJEGY táblázattal, az arra való hivatkozással nem helyettesíthető

    - Technológia folyamatábrája, gépspecifikáció, anyag és energia áramok feltüntetésével

    - A meglévő és az új rendszer illeszkedésének bemutatása

Amennyiben releváns, mutassa be és támassza alá számításokkal a meglévő és az új rendszer illeszkedését.

  - Építmények, berendezések elrendezésének terv szintű bemutatása

Amennyiben jelen stádiumban rendelkezésre állnak, engedélyezési tervek, felmérési tervek, tender tervek, kiviteli tervek bemutatása. A terveket kérjük mellékletben csatolni.

| Megnevezés | Terv azonosítószáma | Terv típusa (pl.:engedélyezési, kiviteli stb.) |
| --- | --- | --- |

  - Működő referenciák bemutatása (pl. külföldi vagy hazai referenciák, mintaprojektek)

Adja meg a hivatkozott működő projektekre vonatkozóan az alábbi adatokat: szervezet, helyszín, elérhetőség!

- Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energia mérlegek

Kérjük, részletesen bemutatni és számításokkal alátámasztani a projekt során megtermelhető megújuló energia mennyiségét összhangban az MT. 5. pontjában meghatározott energia igénnyel! Számításokkal alátámasztva mutassa be a rendszer önfogyasztását, és fosszilis energia igényét (amennyiben releváns)!

Biomasszát hasznosító projektek esetén a 8. sz. alapanyag ellátásra vonatkozó kiegészítő dokumentummal összhangban kérjük bemutatni a számításokat!

Hőszivattyús beruházásra irányuló projektek esetén, a „Villamos valamint gázmotoros hajtású és abszorpciós hőszivattyús rendszerek támogathatóságának kritériumrendszere” című útmutató követelményrendszerének történő megfelelést ebben a fejezetben kell bemutatni.

A fentiekben részletezett kalkulációk összefoglaló eredményeire alapozva kérjük kitölteni az EGM excel fájl 05_ENAD munkalapját, mely az éves energiamennyiségek alakulását összegzi a fejlesztés megvalósítása utáni állapotra vonatkozóan.

- A projekt tervezésének kiinduló adatai

Mutassa be a megújuló bázisú energiatermelő berendezés tervezésének alapjául szolgáló adatokat és azok forrását (pl. napsugárzási adatok, helyi geotermikus jellemzők). Végezze el az egyes felhasznált adatforrások megbízhatóságának és kockázatainak elemzését Pl.: vásárolt mérési adatok forrásainak értékelése, működő példa (hazai, külföldi, mintaprojekt) helyi körülményekre való alkalmazásánál figyelembe veendő sajátosságok.

Csak a releváns alpontot töltse ki!

  - Mérés/kísérlet: saját (milyen módszerrel, eszközzel végezték) vagy vásárolt (forrása)

  - Modellszámítás (felhasznált modell leírása)

  - Szakirodalmi adat (hivatkozás)

- A fejlesztés eredményeképpen elért megújuló energia alapú energia-termelés növekedése- illeszkedés az akciótervhez

Szövegesen is mutassa be és indokolja a 9. pontban meghatározott megújuló energiaforrás hasznosításával elért energiatermelés növekedést, az akcióterv céljaihoz való hozzájárulást.

- A kiválasztott változat megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve

  - A tervezett ütemezés bemutatása,

Átlátható, követhető módszerrel (pl. Gantt ábra) mutassa be a projekt megvalósulásának műszaki és pénzügyi tervét (Összhangban a Pályázati adatlap 5.2.2 és 9. pontjával). Kérjük, a projekt megvalósulási ütemterve tartalmazza a beruházáshoz szükséges jogerős engedélyek megszerzésének illeszkedését az ütemtervhez! Ez alapja a tervezés realitásának megítélésének.

  - A közbeszerzési terv bemutatása (ha közbeszerzés köteles a projekt)

Amennyiben több közbeszerzés köteles tevékenységet is tartalmaz a projekt, tevékenységenként mutassa be a közbeszerzési tervet és a pályázat kiegészítendő dokumentumaként csatolja a közbeszerzési tervet. (Összhangban a Pályázati adatlap 7. pontjával)

- A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése

  - Pénzügyi elemzés

    - Beruházási költségek becslése

Kérjük, összefoglaló jelleggel mutassa be a költségek megállapításának forrását/forrásait az alábbi táblázat kitöltésével:

A beruházási költségek becslése során valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges költséget fel kell tüntetni, tehát azokat is, amelyek az Általános pályázati útmutató illetve Pályázati felhívás alapján nem minősülnek elszámolható költségeknek.

A fejezetben bemutatott költségeknek összhangban kell lenniük az EGM 02_LÉTJEGY (elszámolható és nem elszámolható költségek) munkalapjaival, az EGM 08_KVT költségekkel (elszámolható költségek) és a 4. sz. kiegészítő dokumentummal (elszámolható költségek)!

Mutassa be a 4. sz. kiegészítő dokumentummal összhangban a költségvetésben szereplő tételek piaci áraknak való megfelelését. Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy az egyes tételek költsége a szokásos piaci árszínvonaltól eltér, kérjük, külön indokolja a költségek elszámolhatóságát! Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy az elszámolható költségek összevetése a szokásos piaci árral illetve az attól való eltérés pályázó általi indoklása a tartalmi értékelésrészét képezi.

Kérjük, indokolja, amennyiben az azonos műszaki, minőségi színvonalat képviselő eszközök, berendezések, anyagok, és egyéb költségtételek közül nem a legalacsonyabb költségű került beépítésre.

Felhívjuk a pályázó figyelmét a következőkre:

1) Bármely vállalkozás részére bármely hároméves időszak során folyósított de minimis támogatás nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott deviza középárfolyamon átszámított, 200.000 eurónak megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni (ww.mnb.hu). Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó!

Amennyiben az igényelt támogatásának mértéke meghaladja az előírt maximális korlátot (200.000 euró), kérjük, csökkentse a projekt elszámolható költségét a megfelelő mértékre, összhangban a pályázati felhívás C3 pontjával és az EGM „08_KVT” munkalapjával.

2) A Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni, amennyiben indokolatlan költségszintű elemeket kívánna elszámolni a pályázó (még abban az esetben is, ha egyébként az elszámolni kívánt költségelem megfelel a piaci árnak.)

3) A támogató jogosult a pályázati dokumentációra (elsősorban megvalósíthatósági tanulmány és kiegészítő dokumentumai) illetve a kivitelezésre/eszköz beszerzésre vonatkozó elszámolható költség és támogatási összeg csökkentésére, vagy a már kifizetett támogatás visszakövetelésére - szabálytalansági eljárás keretében , amennyiben a projekt megvalósítása során kiderül, hogy a pályázatban a jelenlegi helyzet felmérése és/vagy a tervezett állapot meghatározása nem a valóságnak megfelelően történt.

    - Működési költségek és bevételek (Az EGM 06_ENKÖLT munkalap tételeinek megfelelően)

A működési (üzemeltetési) költségek és bevételek mértékének és/vagy változásának (= projekt nélküli és projektes eset) szöveges indoklása, a költségek meghatározását szolgáló részletező számítások bemutatása. A működési költségeket a pályázat benyújtásakor érvényes árszínvonalon kell meghatározni.

a) Energiahordozók költsége/energiaértékesítés árbevétele

Kérjük ebben a pontban indokolni, az EGM excel fájl 04_ENÁR munkalapján a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó kapacitáshoz tartozó díjakban bekövetkezett változásokat (ha releváns)! Energia értékesítés esetén mutassa be, mely módon került meghatározásra az értékesítési ár!

a/1 Vásárolt energiahordozók költsége

a/2 Energia- és/vagy energiahordozó (pl. hő) értékesítés árbevételei/költségcsökkenés

b) Munkabér és közterhek

Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani (pl. létszám, órabér stb.)

c) Karbantartás (Pótlás, felújítás nélkül)

Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani (számlák szerződések, teljesítésigazolások) a karbantartási költségek meghatározásának módját!

d) Egyéb költségek (pl. segédanyagok, vegyszerek, hamukezelés, biztosítási költségek az üzemeltetési időszakra stb…)

Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani!

e) Pótló beruházások (összhangban a „07_BMR-FH” munkalappal)	 
A beruházás révén létrejött eszköz zavartalan működését biztosító pótlólagos ráfordítások, amik a tárgyi eszköz könyv szerinti értékét növelik. A pótlás fogalmába az eszközök cseréje tartozik (például selejtezéskor).

Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani!

    - Pénzügyi bevételek becslése

g) A projekt közvetlen hatására létrejövő, nem energia értékesítésből származó egyéb árbevétel (pl. másodnyersanyagok, melléktermék, hamu értékesítése)

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani!

A bevételeket/költségcsökkenést a pályázat készítésekor érvényes árszínvonalon kell meghatározni

A 13.1.2 és 13.1.3 pontban részletezett számítások összefoglaló eredményeit (b-f pontok) kérjük átvezetni EGM excel fájl 06_ENKÖLT munkalapjára („Korszerűsítés után” oszlop)!

- A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő szabályozási környezet bemutatása

Mutassa be a projektet érintő jogszabályi környezetet, a projekt létesítéséhez és üzemeléséhez szükséges engedélyeket. Ez alapján el lehet dönteni, hogy a projekt a jogszabályi feltételeknek megfelel-e, ami a támogathatóság feltétele.

  - Országos, regionális, helyi szabályozási tervbe való illeszkedés bemutatása (max. 1500 karakter).

  - Helyi szintű szabályozással kapcsolat: hely-specifikus önkormányzati rendeletek, jogi szabályozás, környezetvédelmi előírások stb. melyek hatással vannak a projektre (max. 1500 karakter).

  - A megvalósításhoz és működtetéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele

A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele. Az engedélyeket szeknnelve a mellékletek között be kell nyújtani. (Pl. építési hatósági engedély, környezetvédelmi hatósági engedély, vízjogi engedély, bányakapitánysági engedély, egyéb létesítési, üzembehelyezési, használatbavételi, üzemeltetési engedélyek) stb.)

A számbavételt kérjük az alábbiak szerinti táblázatos formában elvégezni. Szöveges kiegészítés csak indokolt esetben szükséges.

| Engedély neve | Engedély típusa (létesítési/használatbavételi) | Illetékes engedélyező hatóság (Pl. Bányakapitányság) | Engedély státusza (pl. kérelem a hatósághoz benyújtva, jogerős engedéllyel rendelkezik, stb) | Releváns dátumok (pl. kérelem hatósághoz történt benyújtásának időpontja, jogerős engedély megszerzésének várható időpontja) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A projekt környezetvédelmi jelentősége

  - Az ÜHG kibocsátás csökkenés mértékének alátámasztása

A projekt üvegházhatású gázok (ÜHG) csökkentéssel kapcsolatos számszerűsíthető környezeti előnyeit az EGM táblázatban (09_IND) kérjük bemutatni!

Kérjük, az EGM melléklet 09_IND munkalapjának 3., 4. sz. segédtáblázatában feltüntetett értékeket szövegesen, illetve ha szükséges számítással támassza alá!

  - A projekt által okozott környezeti terhelés

Környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány készítésére kötelezett tevékenységek esetén (314/2005 Korm. rendelet) az engedélyes határozatot a pályázat mellékleteihez csatolni kell.

Ezen felül a hatásvizsgálat tartalmát– rövidítve– is ismertetni kell (max 5000 karakter).

Amennyiben a tevékenység a 314/2005 Korm. rendelet szerint nem engedélyköteles, csak áttekintő összefoglaló (max 5000 karakter) készítése szükséges a várható környezeti hatásokról, a következők szerint:

- Légszennyezés

- Talaj- és felszín alatti vízszennyezés

- Szennyvízkibocsátás

- Zajkibocsátás

  - Hulladékgazdálkodási hatás

A projekt megvalósítása során keletkező hulladék-anyagok fajtái (EWC kód megadásával), mennyisége, és a kezelés módja (összhangban a pályázathoz csatolt hulladékbefogadó nyilatkozattal/nyilatkozatokkal), az újrahasznosítás részaránya. 	
Sorolja fel az élettartamon belül és az életciklus végén keletkező hulladékokat is!
Biomassza, biogáz technológia és geotermikus projektek esetén kérjük részletesen bemutatni az üzemeltetés során történő hulladékkezelést (tárolás, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás)!

  - Projekt pozitív környezeti hatásainak számszerűsítése

Mutassa be a projekt ÜHG kibocsátás-csökkentésen kívüli pozitív környezeti hatásait. Bármilyen a pályázó által fontosnak ítélt közvetlen pozitív helyi környezeti hatás, amennyiben ez számszerűsíthető. Pl. biológiailag lebomló hulladék hasznosítása, lakókörnyezetben szilárd anyag (égetési szilárd maradék, szállópor…), füstgáz kibocsátás csökkenése stb. (Max 5000 karakter)

- Kockázatelemzés

A kockázatok felsorolása, minősítése és kezelésük módjának kifejtése

Az alábbiakban táblázatos formában megtalálható a kockázatelemzés javasolt szempontrendszere. Ezek közül a relevánsakat ismertesse, indokolt esetben egészítse ki a projekt vonatkozásában egyéb kockázatok vizsgálatával.

Ahol lehetséges próbálja meg számszerűsíteni a projekt megvalósulása, működése során megjelenő kockázatok hatásait (pl. kiváltott fosszilis energiahordozó árának változásának hatása a megtérülésre, stb).

  - Kockázatok és kezelési stratégiájuk a projekt megvalósulása során

|  | Kockázatok megnevezése | Kockázat realizálódásának lehetséges oka | Hatás | Kockázatkezelési stratégia/intézkedés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Technológiai kockázatok 1.1. Technológia újdonsága, gyakorlati tapasztalatok hiánya 1.2.Technológia természetéből származó kockázat (pl. geotermia: fluidum hőmérséklete, sótartalma– fúrás előtt; stb) 1.3 A technológia helyszínre adaptálhatósága, (helyigény, környezet, szállítási lehetőségek, forgalmi korlátok) |  |  |  |  |
| 2. Pénzügyi/gazdasági kockázatok 2.1 Beruházási költségek változásának lehetősége, lehetséges okai, sebessége, hatása. 2.2. Beruházás időben elhúzódása 2.3 A beruházási költségtervezés hiányosságai 2.4 Pótlólagos beruházási igény pénzügyi fedezete 2.5 Vannak-e a pályázat végrehajtását potenciálisan veszélyeztető körülmények, pl. hosszú lejáratú kötelezettségek vagy vagyonjogi perek? |  |  |  |  |
| 3. Intézményi/szabályozói kockázatok 3.1 Engedélyezés |  |  |  |  |
| 4. 4. Egyéb |  |  |  |  |

  - Kockázatok és kockázatkezelés a működés során

|  | Kockázatok megnevezése | Kockázat realizálódásának lehetséges oka | Hatás | Kockázatkezelési stratégia/intézkedés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Technológiai kockázatok 1.1. Technológia újdonsága, gyakorlati tapasztalatok hiánya (pl. üzemeltetési tapasztalatok minimálisak) 1.2.Technológia természetéből származó kockázat (pl. változó nedvességtartalmú és minőségű faapríték) |  |  |  |  |
| 2. Pénzügyi/gazdasági kockázatok 2.1 Technológiával összefüggő üzemeltetési költségek változása (pl. biomassza árának változása) 2.2 Technológiával összefüggő pótlólagos beruházás 2.3 Bevételek (amennyiben vannak), költségcsökkenés mértékének változása (pl. beruházás időben elhúzódása 2.4 Vannak-e a pályázat végrehajtását potenciálisan veszélyeztető körülmények, pl. hosszú lejáratú kötelezettségek vagy vagyonjogi perek, illetve egyéb, a projekt megvalósulása szempontjából kockázatosnak ítélhető pénzügyi tranzakciók |  |  |  |  |
| 3. Intézményi/jogszabályi kockázatok |  |  |  |  |
| 4. Energiahordozó mint input bizonytalansága 4.1. energiahordozó energiasűrűsége (pl. napsütéses órák száma, biomassza energiasűrűsége, szennyvíz biogáz tartalma, stb) 4.2. Ellátás folytonossága (pl. termálkút vízkivét, faapríték beszállítóinak megbízhatósága) |  |  |  |  |
| 5. Egyéb |  |  |  |  |

Az alábbiakban egy tájékoztató jellegű példát láthatnak a kockázatkezelési stratégiára:

| 4. Energiahordozó mint input bizonytalansága |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kockázatok megnevezése | Kockázat realizálódásának lehetséges oka | Hatás | Kockázatkezelési stratégia/intézkedés |
| Eltérő fűtőérték, tüzelőanyag váltás, Ütemtelen szállítás, | Nedves, vagy nem megfelelő tüzelőanyag, Termék hiány, szállítási gondok, közlekedési problémák | Termelés kiesés, kazán károsodás | Tüzelőanyag átvételi minőség biztosítás, Saját, vagy érdekkörhöz tartozó zárt rendszerű termesztés, apríték homogenizálás, Készletezés, több beszállító lekötése. |

| 1.2.Technológia természetéből származó kockázat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kockázatok megnevezése | Kockázat realizálódásának lehetséges oka | Hatás | Kockázatkezelési stratégia/intézkedés |
| Üzemviteli problémák miatt ismétlődő karbantartási igény | összetett technológia, nem megfelelő tüzelőanyag megfelelő szerviz ellátottság hiánya | Magas állásidő, üzemkiesés Bevétel kiesés, lerakási költség igény, átmeneti tároló igény | Körültekintő üzemelés, tűzvezérlés, lehetőség szerint a meglévő fosszilis hőtermelés tartalékkénti meghagyása Megfelelő tüzelőanyag kiválasztása |

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága; a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

- Tájékoztatási követelmények

Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, általános pályázati útmutató C3.3 pontjában foglaltaknak megfelelően, milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak! Felhívjuk figyelmüket, hogy az „X” betűvel jelölt cellák jelölik az adott projektméretre vonatkozó előírásokat.

Kérjük, hogy a projektjére vonatkozó táblázatot töltse ki:

| Kommunikációs csomag I. 500 millió Ft feletti támogatás esetén Feladat | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása |
| --- | --- | --- | --- |
| Kommunikációs (cselekvési) terv készítése |  |  |  |
| Sajtóesemények szervezése,sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára |  |  |  |
| Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése |  |  |  |
| Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése |  |  |  |
| Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése |  |  |  |
| Sajtóközlemény küldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése |  |  |  |
| Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) |  |  |  |
| A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése |  |  |  |
| Fotódokumentáció készítése |  |  |  |
| Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése |  |  |  |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése |  |  |  |
| Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése |  |  |  |
| TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal |  |  |  |
| A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése |  |  |  |
| Tájékoztatási követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ |  |  |  |

| Kommunikációs csomag II. 50 millió – 500 millió Ft támogatás esetén Feladat | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása |
| --- | --- | --- | --- |
| Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése |  |  |  |
| Sajtóközlemény küldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése |  |  |  |
| A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése |  |  |  |
| Fotódokumentáció készítése |  |  |  |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése |  |  |  |
| TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal |  |  |  |
| A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése |  |  |  |
| Tájékoztatási követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ |  |  |  |

| Kommunikációs csomag III. 50 millió Ft és alatti támogatás esetén Feladat | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása |
| --- | --- | --- | --- |
| A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése |  |  |  |
| Fotódokumentáció készítése |  |  |  |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése |  |  |  |
| TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal |  |  |  |
| A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése |  |  |  |
| Tájékoztatási követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ |  |  |  |

A megvalósíthatósági tanulmány kiegészítő dokumentumainak listája

Az alábbi, az adott pályázatra vonatkozó dokumentumok elektronikus úton történő benyújtása nélkül a megvalósíthatósági tanulmány nem fogadható el.

- A megvalósíthatósági tanulmány eredményeit összefoglaló Energetikai és Gazdasági melléklet (excel formátum).

- A fejlesztés tárgyát képező épület(ek)re vonatkozóan a 7/2006 TNM rendeletben előírt módszertan szerint elvégzett fajlagos hőveszeteség tényezőre vonatkozó számítás fűtési hőigény célú felhasználás esetén (tetszőleges formátum).	
Kivételt képeznek ez alól a megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerrel (nem központi fűtéssel) ellátott épületek, mint például geotermikus kaszkád rendszer vagy biomassza fűtőművel ellátott épületek. Központi fűtésnek minősül az a fűtési rendszer, ahol a hőtermelő egység a hőfelhasználó tulajdonában van és/vagy a hőtermelő egység a hőfelhasználó tulajdonában lévő ingatlanon helyezkedik el. A fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó előírást a Pályázati Felvívás C.2 pontja rögzíti.

- Az energiaköltségek alátámasztására szolgáló a pályázat benyújtását megelőző utolsó rendelkezésre álló energiaszámla, valamint a szolgáltatótól bekért legutolsó éves elszámolás, szerződés. A pályázó rendelkezésére álló karbantartási költségeket igazoló dokumentumok. (szkennelve, pdf formátumban)

- A pályázati felhívás C.1 fejezetének 1-7) alpontjaiban meghatározott tevékenységek esetén:

az összes berendezésekre és tevékenységekre 3 kötelező érvényű, a mérnöki gyakorlatban kialakult módon elkészített részletes és tételes árajánlat benyújtása szükséges (kivéve: engedélyek hatósági díja (tervezésnél el nem számolt), értékbecslés (ingatlanvásárláshoz kapcsolódó) művelési ágból való kivonás hatósági díja, közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/, területhasználati díj (időszakos), egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik, egyéb hatósági díjak, közjegyzői költség, bankgarancia, biztosítási díj, saját teljesítésű projektmenedzsment), mely alátámasztja a pályázat szerinti tervezett költségeket, mennyiségeket, volumeneket, stb. (szkennelve, pdf formátumban).	
- az alábbi tevékenységek engedélyek hatósági díja (tervezésnél el nem számolt), értékbecslés (ingatlanvásárláshoz kapcsolódó) művelési ágból való kivonás hatósági díja, közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/, területhasználati díj (időszakos), egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik, egyéb hatósági díjak, közjegyzői költség, bankgarancia, biztosítási díj, saját teljesítésű projektmenedzsment költségének alátámasztására 1 árajánlat vagy hatósági díj levezetése pontos jogszabályi hivatkozással - benyújtása szükséges. (szkennelve, pdf formátumban).

- A projektmenedzser, továbbá a 300 MFt feletti elszámolható összköltségű beruházás esetén a szakmai vezető szakmai önéletrajzának elektronikus változata (szkennelt változat pdf formátum. (Ezeknek tükrözniük kell a szakmai és a lebonyolítási kapacitásokat egyaránt). Ha külső céget bíznak meg a projektmenedzsment feladatok ellátásával, a feladatot ellátó vállalkozás referenciája, és a pályázó és megbízott vállalkozás között létrejött megbízási szerződés (tervezet) szkennelve, pdf formátumban. Amennyiben közbeszerzés köteles a projektmenedzsment kiválasztása, akkor az erről szóló nyilatkozat, valamint a közbeszerzési dokumentáció részét képező projektmenedzsmentre vonatkozó kritériumrendszer (műszaki leírás) benyújtása szükséges (szkennelve, pdf formátumban).

- Közbeszerzési terv (ha releváns) (szkennelve, pdf formátumban).

- Rendelkezésre álló tervek (pl.: előtervek, engedélyes tervek, kiviteli tervek, tender tervek), méretezett helyszínrajz méretezett kapcsolási rajz, (szkennelve, pdf formátumban), fotódokumentáció (jpg formátumban)

- A technológia alapanyag ellátását és a termelt energia, melléktermékek beszerzésének és értékesítésének igazolásai (ha releváns) - szkennelve, pdf formátumban:

- Kimeríthető megújuló energiahordozók felhasználása (pl. tűzifa) esetén az elvárt minimális tartalmi elemeknek megfelelő beszállítói szerződések, előszerződések, szándéknyilatkozatok másolatai.

- Hő, tüzelőanyag (továbbiakban: termék) értékesítésének és felhasználásának módját igazoló dokumentumok, melyek tartalmazzák a saját felhasználású és/vagy értékesített termék mennyiségét természetes mértékegységben kifejezve (kWh/év, MJ/év, t/év), illetve az értékesítési árat. Saját felhasználás esetén kötelező érvényű nyilatkozat benyújtása szükséges a megtermelt és felhasznált termékekről, értékesítés esetén az átvevővel kötött előszerződés (átvételi nyilatkozat) csatolása kötelező.

- A projekt megvalósítás és technológia működése során keletkező hulladékok hasznosítását, elszállítását végző vállalatok befogadó nyilatkozatai, melyek a kezelés módját, mennyiségét egyaránt igazolják (összhangban a Megvalósíthatósági Tanulmány 15.3 pontjával).

Biomassza tüzelőanyag-/alapanyag-ellátásra vonatkozó szerződések, előszerződések, szándéknyilatkozatok elvárt minimális tartalmi elemei:

- Szerződő felek (a biomassza szállítója és vevője), illetve a szándéknyilatkozat kiállítója

- A megállapodás/szándéknyilatkozat tárgya

- A biomassza jellemzői (például eredet, méret, nedvességtartalom, vegyi összetétel)

- Szállítás jellemzői (a felek kötelezettségei, szállítandó mennyiség, szállítás ütemezése, átadás-átvétel helye és módja, az átadott biomassza mennyiségének és minőségének megállapítására vonatkozó rendelkezések)

- A biomassza ára és az annak időbeli változását meghatározó képlet, illetve rendelkezés

- Elszámolás módja, fizetési feltételek

- A megállapodás/szándéknyilatkozat érvényessége, időbeli hatálya

- A nem a megállapodásnak/szándéknyilatkozatnak megfelelő magatartás szankcionálása

- A megállapodás/szándéknyilatkozat módosításának, megszűnésének esetei

- Keltezés

- A szerződő felek, illetve a szándéknyilatkozatot kiállító aláírásai

Biomassza tüzelőanyag-/alapanyag-ellátásra vonatkozó elvárt minimális szándéknyilatkozat:

TÜZELŐANYAG SZÁLLÍTÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

amely létrejött, egyrészről a

……………………………… (Cím: ………………………………, Cégjegyzékszám: ………………………………, képviseli: ………………………………) mint ………………………………, továbbiakban, mint Megrendelő

és a

amely létrejött, egyrészről a

……………………………… (Cím: ………………………………, Cégjegyzékszám: ………………………………, képviseli: ………………………………) mint ………………………………, továbbiakban, mint Beszállító

között az alábbi feltételekkel:

- A szándéknyilatkozat tárgya:

- A biomassza jellemzői:

  - A tüzelőanyag eredetének formái:

  - Méret:

  - Nedvességtartalom:

  - Egyéb (vegyi összetétel, stb.):

- Szállítás jellemzői:

  - A felek kötelezettségei:

  - Szállítandó mennyiség:

  - Szállítás ütemezése:

  - Átadás-átvétel helye:

  - Átadás-átvétel módja:

  - Az átadott biomassza mennyiségének és minőségének megállapítására vonatkozó rendelkezések:

- A biomassza ára és az annak időbeli változását meghatározó képlet, illetve rendelkezés:

20..… évi induló átlagár:

Árképzés:

- Elszámolás módja, fizetési feltételek:

- A szándéknyilatkozat érvényessége, időbeli hatálya:

- A nem a szándéknyilatkozatnak megfelelő magatartás szankcionálása:

- A szándéknyilatkozat módosításának, megszűnésének esetei:

………………………………..…, 20………………………….

………………………………….						……………………………

Megrendelő							Beszállító

Útmutató a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez

KEOP-2012-4.10.0/B szakmai melléklete:

Villamos valamint gázmotoros hajtású és abszorpciós hőszivattyús rendszerek támogathatóságának kritériumrendszere

- Rendszerhatékonyságra vonatkozó általános követelményértékek

Ahhoz, hogy a KEOP indikátorokat teljesíteni, és a kifizetéseket az EU felé igazolni lehessen, villamos segédenergiával működő hőszivattyúk esetén minimum SPF 3,25 földgázzal működtetett hőszivattyúk esetén minimum SPF 1,3 érték előírására és teljesülésére van szükség. Annak érdekében, hogy nem tisztán villamos energiával hajtott hőszivattyús rendszerek (pl. bivalens rendszerek, gázhajtású rendszerek, stb.) esetén az SPF értékek számításához a különböző energiahordozókat összegezni lehessen, a mért fogyasztási adatokat primerenergia értékekre kell átszámítani. Az átváltáshoz az alábbi táblázatban megadott primerenergia tényezők használandók:

1. táblázat: primerenergia tényezők

| Energia | Primerenergia. tényező |
| --- | --- |
| Elektromos áram | 2,5 |
| Földgáz | 1,00 |
| Tüzelőolaj | 1,00 |
| Tűzifa, biomassza | 0,60 |
| Megújulóból termelt villamos energia | 0,00 |
| Technológiai folyamatból származó hulladékhő | 0,00 |

Az átváltást követően, mindegyik hőszivattyú rendszer típus esetén, a primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényező minimális értéke SPFprim 1,3 kell, hogy legyen. A továbbiakban SPF tényező alatt, a primerenergia felhasználásból számított SPFprim tényezőt értjük.

1.1.Az indikátor számítására vonatkozó előírások

A hőszivattyús rendszerek fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmasak. Ebből kifolyólag a következő két pontban meghatározott előírást kell alkalmazni az indikátorok számítása során:

- Ha a projekt által érintett épületben a beruházás megvalósulása előtt fűtési és hűtési rendszer egyaránt üzemelt, akkor a kétcélú (hűtő-fűtő) hőszivattyús rendszer primerenergia fogyasztása egyértelműen összevethető a beruházás előtti rendszer primerenergia fogyasztásával. Ez alapján a KEOP indikátorok (ÜHG kibocsátás csökkenés, megújuló növekmény) számíthatók.

- Abban az esetben, ha a projekt által érintett épületben a beruházás megvalósulása előtt kizárólag fűtési rendszer üzemelt (hűtés nem volt), a beruházás megvalósulása után azonban a hőszivattyús rendszert az épület helyiségeinek hűtésére is használják, akkor kizárólag a hőszivattyú által fűtési célra felhasznált villamos energia mennyiséget kell figyelembe venni az indikátorok számításánál, és azt összehasonlítani a beruházás előtti rendszer fűtési primerenergia fogyasztásával.

- Az egyes rendszertípusokra vonatkozó kritériumok

Jelen fejezetben az egyes rendszerek támogathatóságának feltételrendszere került meghatározásra. Amennyiben egy projekt esetében több rendszer, technológia kerül kombinálásra, akkor külön-külön meg kell felelni az egyes előírásoknak. (Például ha talajkollektor és talajszonda is telepítésre kerül, akkor a 2.3, és 2.4. pontban foglaltaknak együttesen kell eleget tenni.)

Felhívjuk pályázóink figyelmét, amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt a jelen mellékletben előírt kivitelezői, gyártói nyilatkozatok, és a hőszivattyúra vonatkozó dokumentumok, a pályázat benyújtásakor még nem állnak rendelkezésre, akkor a pályázónak  nyilatkozatban kell vállalnia, hogy ezen kritériumoknak megfelelően szerzi be a hőszivattyút, tervezik és kivitelezik a hőszivattyús rendszert! Ebben az esetben az előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat legkésőbb a projekt záró dokumentáció mellékleteként be kell nyújtani a Közreműködő Szervezet felé.

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK VALAMENNYI RENDSZER ESETÉN:

Megújuló energia felhasználásával történő fűtési-, hűtési technológia, ill. kazáncsere csak abban az esetben támogatható, amennyiben a beruházással érintett ingatlan eredeti állapotában megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, az épület fajlagos hőveszteségtényezőjére vonatkozó követelményértéknek. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem teljesíti az említett követelményértéket, megújuló energia hasznosítására és kazáncserére kizárólag abban az esetben pályázhat, ha a beruházáshoz egyéb kiegészítő beruházás is tartozik, melynek megvalósítása révén teljesül a fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó követelményérték. Kivételt képeznek ez alól azok a műemlékvédelem alatt álló épületek, melyek esetében a fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke, a műemlékvédelmi előírások és kötöttségek következtében nem teljesíthető. Kivételt képeznek továbbá azok a beruházások, ahol a beruházás célja kizárólag a megújuló alapú használati melegvíz termelés.

Ahol az áramszolgáltató rendelkezik geo-tarifával, vagy H-tarifával, és a tervezett hőszivattyús rendszer jogosult ezek valamelyikének igénybevételére, ott az áramszolgáltatóval szerződést kell kötni, és a kiépítést is ennek megfelelően kell megvalósítani.

Monovalens és bivalens üzemmódban működő rendszerek egyaránt támogathatók. Bivalens rendszerek esetén, a bivalencia pont nem lehet magasabb 0°C-nál. Azaz 0°C-ig a hőigényeket teljes mértékben a hőszivattyúnak kell ellátnia. Ennek teljesülése a monitoring adatok alapján ellenőrizhető.

A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrációval rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, illetve amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező, akkor az árajánlatok bekérése során, a tervezési dokumentációban rögzített műszaki tartalom, valamint a hőszivattyús rendszerre, valamint a hőszivattyú berendezésre vonatkozó műszaki és energetikai kritériumok feltüntetése kötelező. A kivitelezőnek garanciát kell vállalnia a műszaki és energetikai kritériumok teljesülésére. A követelményérték teljesülése az alábbiakban meghatározott mérőműszerek, és adatrögzítő eszközök segítségével kerül ellenőrzésre. Ha a pályázó által vállalt primerenergia fogyasztás határértéke, illetve az SPFprim határérték a fenntartási időszakban nem teljesül, akkor az a támogatási összeg utólagos visszafizetését vonhatja maga után!

A kivitelezést végző fővállalkozónak az elvégzett tevékenységekre 5 év jóteljesítési garancia vállalása kötelező.

A kivitelező vállalkozásnak legalább egy, a projekt tárgyát képező rendszerhez hasonló nagyságrendű és műszaki tartalmú hőszivattyús rendszerre vonatkozó, megvalósult referencia projekttel kell rendelkeznie.

A monitoring rendszer által mért és rögzített értékekről a projekt fenntartási jelentésekben kell beszámolni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a projekt fenntartási időszakban rendkívüli adatszolgáltatást is kérhet a KSZ a pályázótól.

2.1. LEVEGŐ – LEVEGŐ HŐSZIVATTYÚS RENDSZER

Levegő-levegő hőszivattyúk esetében kizárólag változó hűtőközeg áramú rendszerek támogathatók.

A hőszivattyú berendezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyú berendezésre vonatkozó COP értékeknek meg kell felelniük a 2007/742/EK direktívában (a villamos meghajtású, gázmotoros vagy abszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok) található követelményértékeknek.

A tervezés során figyelembe vett, valamint a beszerzés tárgyát képező berendezés rendelkezik gyártói katalógusból származó, vagy a gyártó által kiadott és hitelesített, legalább -15 és +10°C hőforrás hőmérséklet közötti teljesítménytényező (COP) karakterisztikával. A tervezés során figyelembe vett berendezés gyártói katalógusból származó COP karakterisztikáját, vagy ha a katalógusnak ez nem része, akkor a gyártó által aláírással és pecséttel hitelesített COP karakterisztikát a pályázati anyag mellékleteként, a beszerzés tárgyát képező berendezés esetén pedig a projekt záró dokumentáció mellékleteként csatolni kell.

Kizárólag olyan hőszivattyú berendezések támogathatók, melyek képesek a kondenzátor oldali hőmérséklet, külső hőmérséklet függvényében történő szabályozására.

Szekunder oldalra vonatkozó követelmények

Levegő-levegő hőszivattyúk esetében a hőszivattyús rendszer helyiségenkénti, vagy hőleadónkénti hőmérsékletszabályozással kell, hogy rendelkezzen.

Tervezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyús rendszer tervezését kizárólag a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált, szakirányú tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti.

Az előkészítő tervezés során meg kell határozni a hőszivattyús rendszer, fűtési szezonra vonatkozó, tervezett primerenergia fogyasztását, és tervezett SPFprim értékét. A hőszivattyús rendszer tervezett, primerenergia felhasználásból számított (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban) teljesítmény tényezője legalább SPFprim 1,3 kell, hogy legyen. A hőszivattyús rendszer tervezett primerenergia fogyasztását, vagy a hőszivattyú karakterisztika alapján számítással, vagy a hőszivattyú gyártó által rendelkezésre bocsátott szimulációs szoftver segítségével kell meghatározni. A tervezés során, a primerenergia fogyasztás, valamint a primerenergia felhasználásból számított SPFprim tényező meghatározásánál, a hőszivattyú berendezés(ek), valamint a villamos fűtőpatron(ok) villamos energia fogyasztását, továbbá bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását egyaránt figyelembe kell venni. (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban)

Az előkészítő tervezési dokumentációban, a tervezőnek fel kell tüntetnie a tervezés során használt tervezési alapadatokat (a meteorológiai viszonyokra, az épület energiamérlegére, a szekunder oldali peremfeltételekre, fogyasztói szokásra, stb. vonatkozó tervezési alapadatokat).

A pályázónak nyilatkoznia kell arról (a rendszer tervezőjével történt egyeztetés után), hogy a hőszivattyús rendszer és a kiegészítő hőforrás mérés alapján megállapított primerenergia fogyasztása a fenntartási időszakban, nem lesz magasabb a tervezés során meghatározott értéknél.

A pályázói nyilatkozatot és az előkészítő terveket a pályázati anyag mellékleteként be kell nyújtani a pályázatkezelő szerv részére.

Kivitelezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyús rendszer kivitelezését kizárólag olyan vállalkozás végezheti, amely vállalkozás kivitelezési szakembere(i) az adott rendszerre vonatkozóan a gyártó által megtartott képzésben részt vettek és erről a gyártó által kiállított, névre szóló oklevéllel rendelkeznek. Az oklevelek másolatát legkésőbb a projekt záró dokumentáció mellékleteként be kell nyújtani a Közreműködő Szervezet felé.

A hőszivattyús rendszer mérési követelményei

      - Hitelesített villamos fogyasztásmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb villamos energiafogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k), valamint a villamos fűtőpatron(ok) által felhasznált villamos energia mennyiségét. Földgázzal hajtott hőszivattyúk esetén hitelesített villamos fogyasztásmérő és gázmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb fogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k) és járulékos berendezéseik villamos energia és gázfogyasztását. Bivalens rendszerek esetén, hitelesített mérőberendezés kerül beszerelésre, amely méri a kiegészítő energiahordozó fogyasztást (ez alól kivételt képezhetnek a szilárd tüzelőanyaggal működő rendszerek). A hőszivattyú(k) kompresszorának működési idejét üzemóra számláló kell, hogy mérje. Az épület homlokzatától kellő távolságban, a gyártó előírásait követve, telepítésre kerül a külső léghőmérséklet mérését biztosító mérőberendezés, valamint az épület rendeltetése szempontjából jellemző helyen a belső léghőmérséklet mérésére alkalmas mérőeszköz. A külső és belső hőmérséklet érzékelőket a gyártó előírásait követve, sugárzástól védett, átszellőztetett helyen kell elhelyezni. A külső és belső hőmérséklet érzékelőknek kalibrált, maximum ±1°C hibahatárral rendelkező mérőműszereknek kell lenniük.

      - A hőszivattyú(k) és a villamos fűtőpatron(ok) által fogyasztott villamos energia, vagy földgáz mennyiséget, a külső és belső hőmérséklet értékét, a kompresszor működési üzemidejét, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő energiaforrás felhasználást óránként rögzítő eszköz áll rendelkezésre.

Az SPF teljesülésének igazolása a mérési adatok alapján:

A pályázónak, a rendszer hatékonyságra vonatkozó követelményértékek ellenőrzése céljából, a megvalósulást követően, a projekt fenntartási időszakban minden évben mérésekkel megállapított monitoring adatokat kell szolgáltatnia a közreműködő szerv (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., a továbbiakban KSZ) részére. Felhívjuk figyelmüket hogy a projekt fenntartási időszakban rendkívüli adatszolgáltatás keretében minden év májusában, az azt megelőző fűtési szezon monitoring adatait, valamint abban az esetben, ha a hőszivattyús rendszert hűtésre is használják, akkor minden év novemberében, az azt megelőző hűtési szezon monitoring adatait be kell nyújtani a KSZ részére. A beküldött jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: a hőszivattyús rendszer, mérési adatokból megállapított, az adott fűtési/hűtési idényre vonatkozó összes energiahordozó fogyasztása energiahordozónkénti bontásban, az előző értékek primerenergiára átszámítva, valamint a rendszer összes primerenergia fogyasztása az adott fűtési/hűtési idényre vonatkoztatva.

Ha a hőszivattyú(k), valamint a kiegészítő hőforrás (bivalens rendszer esetén) fűtési időszakra vonatkozó, mérési adatok alapján megállapított primerenergia fogyasztásának összege nem nagyobb a tervezés során becsült primerenergia fogyasztásnál, akkor az SPFprim érték teljesülése igazoltnak vehető.

Ha az épületben a projekt megvalósulása előtt kizárólag fűtési rendszer üzemelt (hűtés nem volt), akkor a primerenergia fogyasztás meghatározása során, kizárólag a rendszer fűtési üzemmódjára vonatkozó primerenergia fogyasztást kell figyelembe venni (hűtési üzemmódban mért energiafogyasztást nem).

2.2. LEVEGŐ – VÍZ HŐSZIVATTYÚS RENDSZER

A hőszivattyú berendezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyú berendezés független tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzen (pl. Eurovent, SIO TÜV, DACH, stb). A tanúsítványt a pályázati anyag mellékleteként csatolni kell. A tanúsítványon szereplő COP értékeknek meg kell felelniük a 2007/742/EK direktívában (a villamos meghajtású, gázmotoros vagy abszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok) található követelményértékeknek.

A tervezés során figyelembe vett, valamint a beszerzés tárgyát képező berendezés rendelkezik gyártói katalógusból származó, vagy a gyártó által kiadott és hitelesített, legalább 35°C és 45°C-os szekunder oldali hőleadási hőmérsékletre is meghatározott, legalább -15 és +10°C hőforrás hőmérséklet közötti teljesítménytényező (COP) karakterisztikával. A tervezés során figyelembe vett berendezés gyártói katalógusból származó COP karakterisztikáját, vagy ha a katalógusnak ez nem része, akkor a gyártó által aláírással és pecséttel hitelesített COP karakterisztikát a pályázati anyag mellékleteként, a beszerzés tárgyát képező berendezés esetén pedig a projekt záró dokumentáció mellékleteként csatolni kell.

Kizárólag olyan hűszivattyú berendezések támogathatók, melyek képesek a kondenzátor oldali hőmérséklet, külső hőmérséklet függvényében történő szabályozására.

Szekunder oldalra vonatkozó követelmények

A hőszivattyú által fűtési energiával ellátott fűtési rendszer alacsony hőmérséklet szinten üzemelő hőleadókkal kell, hogy rendelkezzen. Az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 45°C-nál nem magasabb.

A szekunder körbe beépített keringtető szivattyú(k) „A” energetikai kategóriába tartozik.

Tervezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyús rendszer tervezését kizárólag a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált, szakirányú tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti.

Az előkészítő tervezés során meg kell határozni a hőszivattyús rendszer, fűtési szezonra vonatkozó, tervezett primerenergia fogyasztását, és tervezett SPFprim értékét. A hőszivattyús rendszer tervezett, primerenergia felhasználásból számított (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban) teljesítmény tényezője legalább SPFprim 1,3 kell, hogy legyen. A hőszivattyú(k) primerenergia fogyasztását a hőszivattyú karakterisztika alapján számítással, vagy a hőszivattyú gyártó által rendelkezésre bocsátott szimulációs szoftver segítségével kell meghatározni. A primerenergia fogyasztás, valamint a primerenergia felhasználásból számított SPFprim tényező meghatározásánál, a hőszivattyú berendezés(ek), valamint a villamos fűtőpatron(ok) villamos energia fogyasztását, továbbá bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását egyaránt figyelembe kell venni. (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban).

Az előkészítő tervezési dokumentációban, a tervezőnek fel kell tüntetnie a tervezés során használt tervezési alapadatokat (meteorológiai viszonyokra, az épület energiamérlegére, a szekunder oldali peremfeltételekre, fogyasztói szokásra, stb. vonatkozó tervezési alapadatokat).

A pályázónak nyilatkoznia kell arról (a rendszer tervezőjével történt egyeztetés után), hogy a hőszivattyús rendszer mérés alapján megállapított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) a fenntartási időszakban, éves szinten legalább 1,2 a mért SPFprim tényezők fenntartási időszakban mért átlaga pedig legalább 1,3 lesz.

A pályázói nyilatkozatot és az előkészítő terveket a pályázati anyag mellékleteként be kell nyújtani a pályázatkezelő szerv részére.

Kivitelezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyús rendszer kivitelezését kizárólag olyan szakcég végezheti, amely cég kivitelezési szakembere(i) az adott rendszerre vonatkozóan a gyártó által megtartott képzésben részt vettek és erről a gyártó által kiállított, névre szóló oklevéllel rendelkeznek. Az oklevelek másolatát legkésőbb a projekt záró dokumentáció mellékleteként be kell nyújtani a Közreműködő Szervezet felé.

A hőszivattyús rendszer mérési követelményei

      - Hitelesített villamos fogyasztásmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb villamos energiafogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k), valamint a villamos fűtőpatron(ok) által felhasznált villamos energia mennyiségét. Földgázzal hajtott hőszivattyúk esetén hitelesített villamos fogyasztásmérő és gázmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb fogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k) és járulékos berendezéseik villamos energia és gázfogyasztását.  Bivalens rendszerek esetén, hitelesített mérőberendezés kerül beszerelésre, amely méri a kiegészítő energiahordozó fogyasztást (ez alól kivételt képezhetnek a szilárd tüzelőanyaggal működő rendszerek). A hőszivattyú(k) kompresszorának működési idejét üzemóra számláló kell, hogy mérje. Telepítésre kerül a szekunder oldali hőhordozó közeg előremenő és visszatérő hőmérsékletét mérő eszköz. Ezen kívül hőmennyiségmérő kerül beszerelésre, amely méri a hőszivattyú által termelt összes (fűtés + HMV együtt) hőmennyiséget. Az épület homlokzatától kellő távolságban, a gyártó előírásait követve, telepítésre kerül a külső léghőmérséklet mérését biztosító mérőberendezés, valamint az épület rendeltetése szempontjából jellemző helyen a belső léghőmérséklet mérésére alkalmas mérőeszköz. A külső és belső hőmérséklet érzékelőket a gyártó előírásait követve, sugárzástól védett, átszellőztetett helyen kell elhelyezni. A külső és belső hőmérséklet érzékelőknek kalibrált, maximum ±1°C hibahatárral rendelkező mérőműszereknek kell lenniük.

      - A hőszivattyú(k), valamint a villamos fűtőpatron(ok) által fogyasztott villamos energia, vagy földgáz mennyiséget, a külső és belső hőmérséklet értékét, a szekunder oldali hőhordozó közeg előremenő és visszatérő hőmérséklet értékét, a hőszivattyú által termelt hőmennyiséget, a kompresszor működési üzemidejét, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő energiaforrás felhasználást óránként rögzítő eszköz áll rendelkezésre. Az óránkénti gyakorisággal rögzített adatokból a monitoring rendszer automatikusan kell, hogy számítsa és rögzítse a napi átlagos COP értékeket, a fűtési/hűtési időszakokra vonatkozó összes primerenergia fogyasztást, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPFprim értékeket.

      - A monitoring rendszer által mért és rögzített értékekről a projekt fenntartási jelentésben kell beszámolni.

Az SPF teljesülésének igazolása a mérési adatok alapján:

A pályázónak, a rendszer hatékonyságra vonatkozó követelményértékek ellenőrzése céljából, a megvalósulást követően, a projekt fenntartási időszakban minden évben mérésekkel megállapított monitoring adatokat kell szolgáltatnia a közreműködő szerv (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.., a továbbiakban KSZ) részére. Felhívjuk figyelmüket hogy a projekt fenntartási időszakban rendkívüli adatszolgáltatás keretében minden év májusában, az azt megelőző fűtési szezon monitoring adatait, valamint abban az esetben, ha a hőszivattyús rendszert hűtésre is használják, akkor minden év novemberében, az azt megelőző hűtési szezon monitoring adatait be kell nyújtani a KSZ részére. A beküldött jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: a hőszivattyús rendszer, mérési adatokból megállapított, az adott fűtési/hűtési idényre vonatkozó összes energiahordozó fogyasztása energiahordozónkénti bontásban, az előző értékek primerenergiára átszámítva, a rendszer összes primerenergia fogyasztása, a hőszivattyú berendezés(ek) által leadott összes hőmennyiség, valamint az előzőekből számított, adott fűtési idényre vonatkozó SPFprim érték.

Az SPFprim értéket a hőszivattyús rendszer primerenergia fogyasztásának, valamint a hőszivattyús rendszer által termelt termikus energia mért értékének hányadosaként kell meghatározni. SPFprim =Q/G

(G) A hőszivattyús rendszer fűtési időszakra vonatkozó primerenergia fogyasztásának meghatározásánál egyaránt figyelembe kell venni a hőszivattyú(k) és a villamos fűtőpatron(ok) (ha beépítésre kerülnek) mért villamos energia és gáz fogyasztását, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását. A mért értékeket az 1. számú táblázatban található tényezők segítségével primerenergia fogyasztásra kell átváltani, majd összegezni az értékeket. Kizárólag a hőszivattyú fűtési üzemmódjában mért primerenergia fogyasztást kell figyelembe venni, a hűtési üzemmódhoz tartozót nem.

(Q) A hőszivattyús rendszer által termelt termikus energia meghatározásánál a fűtési és használati melegvíz célra termelt hőmennyiséget egyaránt figyelembe kell venni.

2.3. TALAJSZONDÁS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER

Mivel az alacsony hőmérsékletű rendszerek ugyanazon hőszivattyú berendezés és ugyanazon hőforrás esetén hatékonyabban működnek, ezért törekedni kell azok alkalmazására. Magas hőmérsékletű rendszer telepítése kizárólag olyan épületek esetében támogatható, ahol az alacsony hőmérsékletű (45°C-nál nem magasabb hőmérséklettel üzemelő ) fűtési rendszer kiépítése nem megvalósítható, illetve ha gazdasági szempontból irreális megoldást jelentene. Az előbbi feltételeket változatelemzés keretében kell megvizsgálni.

A hőszivattyú berendezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyú berendezés független tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzen (pl. Eurovent, SIO TÜV, DACH, stb). A tanúsítványt a pályázati anyag mellékleteként csatolni kell. A tanúsítványon szereplő COP értékeknek meg kell felelniük a 2007/742/EK direktívában (a villamos meghajtású, gázmotoros vagy abszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok) található követelményértékeknek.

Kizárólag olyan hűszivattyú berendezések támogathatók, melyek képesek a kondenzátor oldali hőmérséklet, külső hőmérséklet függvényében történő szabályozására.

A tervezés során figyelembe vett berendezés gyártói katalógusból származó COP karakterisztikáját, vagy ha a katalógusnak ez nem része, akkor a gyártó által aláírással és pecséttel hitelesített COP karakterisztikát a pályázati anyag mellékleteként, a beszerzés tárgyát képező berendezés esetén pedig a projekt záró dokumentáció mellékleteként csatolni kell:

- 45°C-nál nem magasabb méretezési előremenő hőmérsékletű fűtési rendszerre csatlakozó hőszivattyúk esetében, a beszerzés tárgyát képező hőszivattyú rendelkezik gyártói katalógusból származó, vagy a gyártó által kiadott és hitelesített, legalább 35°C és 45°C-os szekunder oldali hőleadási hőmérsékletre is meghatározott, legalább -10 és +15°C hőforrás hőmérséklet közötti teljesítménytényező (COP) karakterisztikával.

- 45°C-nál magasabb méretezési előremenő hőmérséklettel üzemelő fűtési rendszerre csatlakozó hőszivattyúk esetében, a beszerzés tárgyát képező hőszivattyú rendelkezik gyártói katalógusból származó, vagy a gyártó által kiadott és hitelesített, legalább 55°C és 65°C-os szekunder oldali hőleadási hőmérsékletre is meghatározott, legalább -10 és +15°C hőforrás hőmérséklet közötti teljesítménytényező (COP) karakterisztikával.

Primer oldalra vonatkozó követelmények

A VDI 4640-es szabványsorozat értelmében "Geothermal Response Test" eljárás alapján dokumentáltan legalább egy talajkör hővezető képességét, valamint a furat tömedékelésére utaló fúrólyuk ellenállást meg kell vizsgálni. A gépészeti tervek alapján megállapított fűtési/hűtési teljesítmény értékeket, valamint a mérési eredményeként kapott lambda értéket egy 25 éves lefutási modellben kell összevetni. A primer oldal földtani tervezőjének nyilatkoznia kell, hogy ez alapján a talajkör elegendő geotermális energiát biztosít hosszú távon, és alkalmas a regenerálódásra.

A primer oldal földtani tervezését a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált, tervezői engedéllyel rendelkező, geológus és hidrogeológus, vagy bányamérnök, olajmérnök végzettségű szakembernek kell végeznie.

A tervezés és kivitelezés során, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről rendelkező, hatályos jogszabályokat be kell tartani.

A primer körbe beépített keringtető szivattyúk „A” energetikai kategóriába kell, hogy tartozzanak.

Szekunder oldalra vonatkozó követelmények

Alacsony hőmérséklet szinten üzemelő hőszivattyúk esetén az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 45°C-nál nem magasabb.

Magas hőmérséklet szinten üzemelő hőszivattyúk esetén az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 63°C-nál nem magasabb.

A szekunder körbe beépített keringtető szivattyúk „A” energetikai kategóriába kell, hogy tartozzanak.

Tervezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyús rendszer tervezését kizárólag a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált, szakirányú tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti.

Az előkészítő tervezés során meghatározásra kerül a hőszivattyús rendszer, fűtési szezonra vonatkozó, tervezett primerenergia fogyasztása, és tervezett SPFprim értéke. A hőszivattyús rendszer tervezett, primerenergia felhasználásból számított (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban) teljesítmény tényezője legalább SPFprim 1,3 kell, hogy legyen. Az SPF értéket vagy a hőszivattyú karakterisztika alapján számítással, vagy a hőszivattyú gyártó által rendelkezésre bocsátott szimulációs szoftver segítségével kell meghatározni. A primerenergia fogyasztás, valamint a primerenergia felhasználásból számított SPFprim tényező meghatározásánál, a hőszivattyú berendezés(ek), a villamos fűtőpatron(ok), a primer oldali keringtető szivattyú(k) villamos energia fogyasztását, továbbá bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását egyaránt figyelembe kell venni. (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban).

Az előkészítő tervezési dokumentációban, a tervezőnek fel kell tüntetnie a tervezés során használt tervezési alapadatokat (meteorológiai, illetve geológiai viszonyokra, az épület energiamérlegére, a szekunder oldali peremfeltételekre, fogyasztói szokásra, stb. vonatkozó tervezési alapadatokat).

A pályázónak nyilatkoznia kell arról (a rendszer tervezőjével történt egyeztetés után), hogy a hőszivattyús rendszer mérés alapján megállapított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) a fenntartási időszakban, éves szinten legalább 1,2 a mért SPFprim tényezők fenntartási időszakban mért átlaga pedig legalább 1,3 lesz.

A pályázói nyilatkozatot, valamint az előkészítő terveket a pályázati anyag mellékleteként be kell nyújtani a pályázatkezelő szerv részére.

A hőszivattyús rendszer mérési követelményei

      - Hitelesített villamos fogyasztásmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb villamos energiafogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k), a primer oldali keringtető szivattyú(k), valamint a villamos fűtőpatron(ok) által felhasznált villamos energia mennyiségét. Földgázzal hajtott hőszivattyúk esetén hitelesített villamos fogyasztásmérő és gázmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb fogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k) és járulékos berendezéseik villamos energia és gázfogyasztását. Bivalens rendszerek esetén, hitelesített mérőberendezés kerül beszerelésre, amely méri a kiegészítő energiahordozó fogyasztást (ez alól kivételt képezhetnek a szilárd tüzelőanyaggal működő rendszerek). A hőszivattyú(k) kompresszorának működési idejét üzemóra számláló kell, hogy mérje. Telepítésre kerül a primer és szekunder oldali hőhordozó közeg előremenő és visszatérő hőmérsékletét mérő eszköz. Ezen kívül hőmennyiségmérő kerül beszerelésre, amely méri a hőszivattyú által termelt összes (fűtés + HMV együtt) hőmennyiséget. Az épület homlokzatától kellő távolságban, a gyártó előírásait követve, telepítésre kerül a külső léghőmérséklet mérését biztosító mérőberendezés, valamint az épület rendeltetése szempontjából jellemző helyen a belső léghőmérséklet mérésére alkalmas mérőeszköz. A külső és belső hőmérséklet érzékelőket a gyártó előírásait követve, sugárzástól védett, átszellőztetett helyen kell elhelyezni. A külső és belső hőmérséklet érzékelőknek kalibrált, maximum ±1°C hibahatárral rendelkező mérőműszereknek kell lenniük.

      - A hőszivattyú(k), a primer oldali keringtető szivattyú(k), valamint a villamos fűtőpatron(ok) által fogyasztott villamos energia, vagy földgáz mennyiséget, a külső és belső hőmérséklet értékét, a primer és szekunder oldali hőhordozó közeg előremenő és visszatérő hőmérséklet értékét, a hőszivattyú által termelt hőmennyiséget, a kompresszor működési üzemidejét, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő energiaforrás felhasználást óránként rögzítő eszköz áll rendelkezésre. Az óránkénti gyakorisággal rögzített adatokból a monitoring rendszer automatikusan kell, hogy számítsa és rögzítse a napi átlagos COP értékeket, a fűtési/hűtési időszakokra vonatkozó összes primerenergia fogyasztást, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPFprim értékeket.

      - A monitoring rendszer által mért és rögzített értékekről a projekt fenntartási jelentésben kell beszámolni.

Az SPF teljesülésének igazolása a mérési adatok alapján

A pályázónak, a rendszer hatékonyságra vonatkozó követelményértékek ellenőrzése céljából, a megvalósulást követően, a projekt fenntartási időszakban minden évben mérésekkel megállapított monitoring adatokat kell szolgáltatnia a közreműködő szerv (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., a továbbiakban KSZ) részére. Felhívjuk figyelmüket hogy a projekt fenntartási időszakban rendkívüli adatszolgáltatás keretében minden év májusában, az azt megelőző fűtési szezon monitoring adatait, valamint abban az esetben, ha a hőszivattyús rendszert hűtésre is használják, akkor minden év novemberében, az azt megelőző hűtési szezon monitoring adatait be kell nyújtani a KSZ részére. A beküldött jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: a hőszivattyús rendszer, mérési adatokból megállapított, az adott fűtési/hűtési idényre vonatkozó összes energiahordozó fogyasztása energiahordozónkénti bontásban, az előző értékek primerenergiára átszámítva, a rendszer összes primerenergia fogyasztása, a hőszivattyú berendezés(ek) által leadott összes hőmennyiség, valamint az előzőekből számított, adott fűtési idényre vonatkozó SPFprim érték.

Az SPFprim értéket a hőszivattyús rendszer primerenergia fogyasztásának, valamint a hőszivattyús rendszer által termelt termikus energia mért értékének hányadosaként kell meghatározni. SPFprim =Q/G

(G) A hőszivattyús rendszer fűtési időszakra vonatkozó primerenergia fogyasztásának meghatározásánál egyaránt figyelembe kell venni a hőszivattyú(k) és a villamos fűtőpatron(ok) (ha beépítésre kerülnek), a primer oldali keringtető szivattyúk mért villamos energia és gáz fogyasztását, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását. A mért értékeket az 1. számú táblázatban található tényezők segítségével primerenergia fogyasztásra kell átváltani, majd összegezni az értékeket. Kizárólag a hőszivattyú fűtési üzemmódjában mért primerenergia fogyasztást kell figyelembe venni, a hűtési üzemmódhoz tartozót nem.

(Q) A hőszivattyús rendszer által termelt termikus energia meghatározásánál a fűtési és használati melegvíz célra termelt hőmennyiséget egyaránt figyelembe kell venni.

2.4. TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER

Az alacsony hőmérsékletű rendszerek ugyanazon hőszivattyú berendezés és ugyanazon hőforrás esetén hatékonyabban működnek, ezért törekedni kell azok alkalmazására. Magas hőmérsékletű rendszer telepítése kizárólag olyan épületek esetében támogatható, ahol az alacsony hőmérsékletű (45°C-nál nem magasabb hőmérséklettel üzemelő) fűtési rendszer kiépítése nem megvalósítható, illetve ha gazdasági szempontból irreális megoldást jelentene. Az előbbi feltételeket változatelemzés keretében kell megvizsgálni.

A hőszivattyú berendezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyú berendezés független tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzen (pl. Eurovent, SIO TÜV, DACH, stb). A tanúsítványt a pályázati anyag mellékleteként csatolni kell. A tanúsítványon szereplő COP értékeknek meg kell felelniük a 2007/742/EK direktívában (a villamos meghajtású, gázmotoros vagy abszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok) található követelményértékeknek.

Kizárólag olyan hőszivattyú berendezések támogathatók, melyek képesek a kondenzátor oldali hőmérséklet, külső hőmérséklet függvényében történő szabályozására.

A tervezés során figyelembe vett berendezés gyártói katalógusból származó COP karakterisztikáját, vagy ha a katalógusnak ez nem része, akkor a gyártó által aláírással és pecséttel hitelesített COP karakterisztikát a pályázati anyag mellékleteként, a beszerzés tárgyát képező berendezés esetén pedig a projekt záró dokumentáció mellékleteként csatolni kell:

- 45°C-nál nem magasabb méretezési előremenő hőmérsékletű fűtési rendszerre csatlakozó hőszivattyúk esetében, a beszerzés tárgyát képező hőszivattyúnak rendelkeznie kell gyártói katalógusból származó, vagy a gyártó által kiadott és hitelesített, legalább 35°C és 45°C-os szekunder oldali hőleadási hőmérsékletre is meghatározott, legalább -10 és +15°C hőforrás hőmérséklet közötti teljesítménytényező (COP) karakterisztikával.

- 45°C-nál magasabb méretezési előremenő hőmérséklettel üzemelő fűtési rendszerre csatlakozó hőszivattyúk esetében, a beszerzés tárgyát képező hőszivattyúnak rendelkeznie kell gyártói katalógusból származó, vagy a gyártó által kiadott és hitelesített, legalább 55°C és 65°C-os szekunder oldali hőleadási hőmérsékletre is meghatározott, legalább -10 és +15°C hőforrás hőmérséklet közötti teljesítménytényező (COP) karakterisztikával.

Primer oldalra vonatkozó követelmények

A talajkollektor fektetési mélysége legalább 1,5 m kell, hogy legyen.

A primer körbe beépített keringtető szivattyúk „A” energetikai kategóriába tartoznak.

Szekunder oldalra vonatkozó követelmények

Alacsony hőmérséklet szinten üzemelő hőszivattyúk esetén az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 45°C-nál nem magasabb.

Magas hőmérséklet szinten üzemelő hőszivattyúk esetén az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 63°C-nál nem magasabb.

A szekunder körbe beépített keringtető szivattyúk „A” energetikai kategóriába tartoznak.

Tervezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyús rendszer tervezését kizárólag a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált, szakirányú tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti.

Az előkészítő tervezés során meg kell határozni a hőszivattyús rendszer, fűtési szezonra vonatkozó, tervezett primerenergia fogyasztását, és tervezett SPFprim értékét. A hőszivattyús rendszer tervezett, primerenergia felhasználásból számított (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban) teljesítmény tényezője legalább SPFprim 1,3 kell, hogy legyen. Az SPF értéket vagy a hőszivattyú karakterisztika alapján számítással, vagy a hőszivattyú gyártó által rendelkezésre bocsátott szimulációs szoftver segítségével kell meghatározni. A primerenergia fogyasztás, valamint a primerenergia felhasználásból számított SPFprim tényező meghatározásánál, a hőszivattyú berendezés(ek), a villamos fűtőpatron(ok), a primer oldali keringtető szivattyú(k) villamos energia fogyasztását, továbbá bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását egyaránt figyelembe kell venni. (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban).

Az előkészítő tervezési dokumentációban, a tervezőnek fel kell tüntetnie a tervezés során használt tervezési alapadatokat (meteorológiai, illetve geológiai viszonyokra, az épület energiamérlegére, a szekunder oldali peremfeltételekre, fogyasztói szokásra, stb. vonatkozó tervezési alapadatokat).

A pályázónak nyilatkoznia kell arról (a rendszer tervezőjével történt egyeztetés után), hogy a hőszivattyús rendszer mérés alapján megállapított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) a fenntartási időszakban, éves szinten legalább 1,2 a mért SPFprim tényezők fenntartási időszakban mért átlaga pedig legalább 1,3 lesz.

A pályázói nyilatkozatot, valamint az előkészítő terveket a pályázati anyag mellékleteként be kell nyújtani a pályázatkezelő szerv részére.

A hőszivattyús rendszer mérési követelményei

      - Hitelesített villamos fogyasztásmérőt kell beszerelni, mely az egyéb villamos energiafogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k), a primer oldali keringtető szivattyú(k), valamint a villamos fűtőpatron(ok) által felhasznált villamos energia mennyiségét. Földgázzal hajtott hőszivattyúk esetén hitelesített villamos fogyasztásmérő és gázmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb fogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k) és járulékos berendezéseik villamos energia és gázfogyasztását. Bivalens rendszerek esetén, hitelesített mérőberendezés kerül beszerelésre, amely méri a kiegészítő energiahordozó fogyasztást (ez alól kivételt képezhetnek a szilárd tüzelőanyaggal működő rendszerek). A hőszivattyú(k) kompresszorának működési idejét üzemóra számláló kell, hogy mérje. Telepítésre kerül a primer és szekunder oldali hőhordozó közeg előremenő és visszatérő hőmérsékletét mérő eszköz. Ezen kívül hőmennyiségmérő kerül beszerelésre, amely méri a hőszivattyú által termelt összes (fűtés + HMV együtt) hőmennyiséget. Az épület homlokzatától kellő távolságban, a gyártó előírásait követve, telepítésre kerül a külső léghőmérséklet mérését biztosító mérőberendezés, valamint az épület rendeltetése szempontjából jellemző helyen a belső léghőmérséklet mérésére alkalmas mérőeszköz. A külső és belső hőmérséklet érzékelőket a gyártó előírásait követve, sugárzástól védett, átszellőztetett helyen kell elhelyezni. A külső és belső hőmérséklet érzékelőknek kalibrált, maximum ±1°C hibahatárral rendelkező mérőműszereknek kell lenniük.

      - A hőszivattyú(k), a primer oldali keringtető szivattyú(k), valamint a villamos fűtőpatron(ok) által fogyasztott villamos energia, vagy földgáz mennyiséget, a külső és belső hőmérséklet értékét, a primer és szekunder oldali hőhordozó közeg előremenő és visszatérő hőmérséklet értékét, a hőszivattyú által termelt hőmennyiséget, a kompresszor működési üzemidejét, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő energiaforrás felhasználást óránként rögzítő eszköz áll rendelkezésre. Az óránkénti gyakorisággal rögzített adatokból a monitoring rendszer automatikusan kell, hogy számítsa és rögzítse a napi átlagos COP értékeket, a fűtési/hűtési időszakokra vonatkozó összes primerenergia fogyasztást, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPFprim értékeket.

      - A monitoring rendszer által mért és rögzített értékekről a projekt fenntartási jelentésben kell beszámolni.

Az SPF teljesülésének igazolása a mérési adatok alapján

A pályázónak, a rendszer hatékonyságra vonatkozó követelményértékek ellenőrzése céljából, a megvalósulást követően, a projekt fenntartási időszakban minden évben mérésekkel megállapított monitoring adatokat kell szolgáltatnia a közreműködő szerv (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., a továbbiakban KSZ) részére. Felhívjuk figyelmüket hogy a projekt fenntartási időszakban rendkívüli adatszolgáltatás keretében minden év májusában, az azt megelőző fűtési szezon monitoring adatait, valamint abban az esetben, ha a hőszivattyús rendszert hűtésre is használják, akkor minden év novemberében, az azt megelőző hűtési szezon monitoring adatait be kell nyújtani a KSZ részére. A beküldött jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: a hőszivattyús rendszer, mérési adatokból megállapított, az adott fűtési/hűtési idényre vonatkozó összes energiahordozó fogyasztása energiahordozónkénti bontásban, az előző értékek primerenergiára átszámítva, a rendszer összes primerenergia fogyasztása, a hőszivattyú berendezés(ek) által leadott összes hőmennyiség, valamint az előzőekből számított, adott fűtési idényre vonatkozó SPFprim érték.

Az SPFprim értéket a hőszivattyús rendszer primerenergia fogyasztásának, valamint a hőszivattyús rendszer által termelt termikus energia mért értékének hányadosaként kell meghatározni. SPFprim =Q/G

(G) A hőszivattyús rendszer fűtési időszakra vonatkozó primerenergia fogyasztásának meghatározásánál egyaránt figyelembe kell venni a hőszivattyú(k) és a villamos fűtőpatron(ok) (ha beépítésre kerülnek), a primer oldali keringtető szivattyúk mért villamos energia és gáz fogyasztását, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását. A mért értékeket az 1. számú táblázatban található tényezők segítségével primerenergia fogyasztásra kell átváltani, majd összegezni az értékeket. Kizárólag a hőszivattyú fűtési üzemmódjában mért primerenergia fogyasztást kell figyelembe venni, a hűtési üzemmódhoz tartozót nem.

(Q) A hőszivattyús rendszer által termelt termikus energia meghatározásánál a fűtési és használati melegvíz célra termelt hőmennyiséget egyaránt figyelembe kell venni.

2.5. FÚRT KUTAS, TERMÁLVÍZ HŐTARTALMÁT, FELSZÍNI VIZEK HŐTARTALMÁT HASZNOSÍTÓ HŐSZIVATTYÚS RENDSZER

Az alacsony hőmérsékletű rendszerek ugyanazon hőszivattyú berendezés és ugyanazon hőforrás esetén hatékonyabban működnek, ezért törekedni kell azok alkalmazására. Magas hőmérsékletű rendszer telepítése kizárólag olyan épületek esetében támogatható, ahol az alacsony hőmérsékletű (45°C-nál nem magasabb hőmérséklettel üzemelő ) fűtési rendszer kiépítése nem megvalósítható, illetve ha gazdasági szempontból irreális megoldást jelentene. Az előbbi feltételeket változatelemzés keretében kell megvizsgálni.

A hőszivattyú berendezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyú berendezés független tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzen (pl. Eurovent, SIO TÜV, DACH, stb). A tanúsítványt a pályázati anyag mellékleteként csatolni kell. A tanúsítványon szereplő COP értékeknek meg kell felelniük a 2007/742/EK direktívában (a villamos meghajtású, gázmotoros vagy abszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok) található követelményértékeknek.

Kizárólag olyan hőszivattyú berendezések támogathatók, melyek képesek a kondenzátor oldali hőmérséklet, külső hőmérséklet függvényében történő szabályozására.

A tervezés során figyelembe vett berendezés gyártói katalógusból származó COP karakterisztikáját, vagy ha a katalógusnak ez nem része, akkor a gyártó által aláírással és pecséttel hitelesített COP karakterisztikát a pályázati anyag mellékleteként, a beszerzés tárgyát képező berendezés esetén pedig a projekt záró dokumentáció mellékleteként csatolni kell:

- 45°C-nál nem magasabb méretezési előremenő hőmérsékletű fűtési rendszerre csatlakozó hőszivattyúk esetében, a beszerzés tárgyát képező hőszivattyú rendelkezik gyártói katalógusból származó, vagy a gyártó által kiadott és hitelesített, legalább 35°C és 45°C-os szekunder oldali hőleadási hőmérsékletre is meghatározott, legalább -10 és +15°C hőforrás hőmérséklet közötti teljesítménytényező (COP) karakterisztikával.

- 45°C-nál magasabb méretezési előremenő hőmérséklettel üzemelő fűtési rendszerre csatlakozó hőszivattyúk esetében, a beszerzés tárgyát képező hőszivattyú rendelkezik gyártói katalógusból származó, vagy a gyártó által kiadott és hitelesített, legalább 55°C és 65°C-os szekunder oldali hőleadási hőmérsékletre is meghatározott, legalább -10 és +15°C hőforrás hőmérséklet közötti teljesítménytényező (COP) karakterisztikával.

Primer oldalra vonatkozó követelmények

Kutas rendszerek esetén, a primer oldal földtani tervezését a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált, tervezői engedéllyel rendelkező, geológus és hidrogeológus, vagy bányamérnök, olajmérnök végzettségű szakembernek kell végeznie.

A primer körbe beépített keringtető szivattyúk „A” energetikai kategóriába tartoznak.

Szekunder oldalra vonatkozó követelmények

Alacsony hőmérséklet szinten üzemelő hőszivattyúk esetén az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 45°C-nál nem magasabb.

Magas hőmérséklet szinten üzemelő hőszivattyúk esetén az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 63°C-nál nem magasabb.

A szekunder körbe beépített keringtető szivattyúk „A” energetikai kategóriába tartoznak.

Tervezésre vonatkozó követelmények

A hőszivattyús rendszer tervezését kizárólag a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált, szakirányú tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti.

Az előkészítő tervezés során meghatározásra kerül a hőszivattyús rendszer, fűtési szezonra vonatkozó, tervezett primerenergia fogyasztása, és tervezett SPFprim értéke. A hőszivattyús rendszer tervezett, primerenergia felhasználásból számított (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban) teljesítmény tényezője legalább SPFprim 1,3 kell, hogy legyen. Az SPF értéket vagy a hőszivattyú karakterisztika alapján számítással, vagy a hőszivattyú gyártó által rendelkezésre bocsátott szimulációs szoftver segítségével kell meghatározni. A primerenergia fogyasztás, valamint a primerenergia felhasználásból számított SPFprim tényező meghatározásánál, a hőszivattyú berendezés(ek), a villamos fűtőpatron(ok), a primer oldali keringtető szivattyú(k), a kitermelő- és visszasajtoló szivattyúk primer energia fogyasztását, továbbá bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását egyaránt figyelembe kell venni. (primerenergia átváltási tényezőket ld. az 1. számú táblázatban).

Az előkészítő tervezési dokumentációban, a tervezőnek fel kell tüntetnie a tervezés során használt tervezési alapadatokat (meteorológiai, illetve geológiai viszonyokra, az épület energiamérlegére, a szekunder oldali peremfeltételekre, fogyasztói szokásra, stb. vonatkozó tervezési alapadatokat).

A pályázónak nyilatkoznia kell arról (a rendszer tervezőjével történt egyeztetés után), hogy a hőszivattyús rendszer mérés alapján megállapított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) a fenntartási időszakban, éves szinten legalább 1,2 a mért SPFprim tényezők fenntartási időszakban mért átlaga pedig legalább 1,3 lesz.

A pályázói nyilatkozatot, valamint az előkészítő terveket a pályázati anyag mellékleteként be kell nyújtani a pályázatkezelő szerv részére.

A hőszivattyús rendszer mérési követelményei

      - Hitelesített villamos fogyasztásmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb villamos energiafogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k), a primer oldali keringtető szivattyú(k), a kitermelő- és visszasajtoló szivattyúk, valamint a villamos fűtőpatron(ok) által felhasznált villamos energia mennyiségét. Földgázzal hajtott hőszivattyúk esetén hitelesített villamos fogyasztásmérő és gázmérő kerül beszerelésre, mely az egyéb fogyasztástól elkülönítve méri a hőszivattyú(k) és járulékos berendezéseik villamos energia és gázfogyasztását. Bivalens rendszerek esetén, hitelesített mérőberendezés kerül beszerelésre, amely méri a kiegészítő energiahordozó fogyasztást (ez alól kivételt képezhetnek a szilárd tüzelőanyaggal működő rendszerek). A hőszivattyú(k) kompresszorának működési idejét üzemóra számláló kell, hogy mérje. Telepítésre kerül a primer és szekunder oldali hőhordozó közeg előremenő és visszatérő hőmérsékletét mérő eszköz. Ezen kívül hőmennyiségmérő kerül beszerelésre, amely méri a hőszivattyú által termelt összes (fűtés + HMV együtt) hőmennyiséget. Az épület homlokzatától kellő távolságban, a gyártó előírásait követve, telepítésre kerül a külső léghőmérséklet mérését biztosító mérőberendezés, valamint az épület rendeltetése szempontjából jellemző helyen a belső léghőmérséklet mérésére alkalmas mérőeszköz. A külső és belső hőmérséklet érzékelőket a gyártó előírásait követve, sugárzástól védett, átszellőztetett helyen kell elhelyezni. A külső és belső hőmérséklet érzékelőknek kalibrált, maximum ±1°C hibahatárral rendelkező mérőműszereknek kell lenniük.

      - A hőszivattyú(k), a primer oldali keringtető szivattyú(k), a kitermelő- és visszasajtoló szivattyúk, valamint a villamos fűtőpatron(ok) által fogyasztott villamos energia, vagy földgáz mennyiséget, a külső és belső hőmérséklet értékét, a primer és szekunder oldali hőhordozó közeg előremenő és visszatérő hőmérséklet értékét, a hőszivattyú által termelt hőmennyiséget, a kompresszor működési üzemidejét, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő energiaforrás felhasználást óránként rögzítő eszköz áll rendelkezésre. Az óránkénti gyakorisággal rögzített adatokból a monitoring rendszer automatikusan kell, hogy számítsa és rögzítse a napi átlagos COP értékeket, a fűtési/hűtési időszakokra vonatkozó összes primerenergia fogyasztást, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPFprim értékeket.

      - A monitoring rendszer által mért és rögzített értékekről a projekt fenntartási jelentésben kell beszámolni

Az SPF teljesülésének igazolása a mérési adatok alapján

A pályázónak, a rendszer hatékonyságra vonatkozó követelményértékek ellenőrzése céljából, a megvalósulást követően, a projekt fenntartási időszakban minden évben mérésekkel megállapított monitoring adatokat kell szolgáltatnia a közreműködő szerv (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., a továbbiakban KSZ) részére. Felhívjuk figyelmüket hogy a projekt fenntartási időszakban rendkívüli adatszolgáltatás keretében minden év májusában, az azt megelőző fűtési szezon monitoring adatait, valamint abban az esetben, ha a hőszivattyús rendszert hűtésre is használják, akkor minden év novemberében, az azt megelőző hűtési szezon monitoring adatait be kell nyújtani a KSZ részére. A beküldött jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: a hőszivattyús rendszer, mérési adatokból megállapított, az adott fűtési/hűtési idényre vonatkozó összes energiahordozó fogyasztása energiahordozónkénti bontásban, az előző értékek primerenergiára átszámítva, a rendszer összes primerenergia fogyasztása, a hőszivattyú berendezés(ek) által leadott összes hőmennyiség, valamint az előzőekből számított, adott fűtési idényre vonatkozó SPFprim érték.

Az SPFprim értéket a hőszivattyús rendszer primerenergia fogyasztásának, valamint a hőszivattyús rendszer által termelt termikus energia mért értékének hányadosaként kell meghatározni. SPFprim =Q/G

(G) A hőszivattyús rendszer fűtési időszakra vonatkozó primerenergia fogyasztásának meghatározásánál egyaránt figyelembe kell venni a hőszivattyú(k) és a villamos fűtőpatron(ok) (ha beépítésre kerülnek), a primer oldali keringtető szivattyú(k), a kitermelő- és visszasajtoló szivattyúk mért villamos energia és gáz fogyasztását, valamint bivalens rendszerek esetén a kiegészítő hőforrás energiahordozó felhasználását. A mért értékeket az 1. számú táblázatban található tényezők segítségével primerenergia fogyasztásra kell átváltani, majd összegezni az értékeket. Kizárólag a hőszivattyú fűtési üzemmódjában mért primerenergia fogyasztást kell figyelembe venni, a hűtési üzemmódhoz tartozót nem.

(Q) A hőszivattyús rendszer által termelt termikus energia meghatározásánál a fűtési és használati melegvíz célra termelt hőmennyiséget egyaránt figyelembe kell venni.

3. Fogalomjegyzék

- COP (coefficient of performance): A hőszivattyú berendezés hatékonyságára vonatkozó mutatószám. Egy adott időpillanatra vonatkoztatva, adott hőfelvételi és adott hőleadási hőmérsékletnél, a hőszivattyú csúcsteljesítményen történő működése esetén, a hőszivattyú berendezés által leadott hőteljesítmény és a felhasznált segédenergia (jellemzően villamos energia, abszorpciós rendszerek esetén többnyire földgáz, stb.) arányát fejezi ki. Laboratóriumi körülmények között meghatározott érték. Mivel a hőfelvételi és hőleadási hőmérsékletek a valóságban folyamatosan változnak, ezért a COP tényezővel önmagában nem lehet a teljes hőszivattyús rendszer fűtési időszakra vonatkozó hatékonyságát jellemezni. Egy adott COP-val rendelkező hőszivattyú gép valós hatékonysága (SPF) azonban attól is függ, hogy a hőforrás, valamint hőleadás oldal hogyan kerül kialakításra. Azaz bármilyen jó paraméterekkel (COP-val) rendelkezzen is egy hőszivattyú berendezés, ha az nem megfelelően kerül rendszerbe illesztésre, akkor az lényegesen nagyobb költségekkel és primerenergia felhasználással fog működni, mint egy megfelelően tervezett és kivitelezett hőszivattyús rendszer (ezért van szükség a kritériumrendszer létrehozására)

- SPF (Seasonal Performance Factor): A hőszivattyú berendezés által leadott összes hőteljesítmény és a hőszivattyú rendszer által felhasznált segédenergia (jellemzően villamos energia, abszorpciós rendszerek esetén többnyire földgáz, stb.) arányát fejezi ki a teljes fűtési  időszakra vonatkoztatva. A teljes rendszer -hőforrás oldal, hőszivattyú berendezés, hőleadás oldal együtt- hatékonyságát jellemzi. Tehát az SPF tényező egyértelműen megmutatja, hogy egységnyi megújuló energia környezetből történő kinyeréséhez a hőszivattyús rendszernek mennyi segédenergiát (jellemzően villamos energiát, abszorpciós rendszerek esetén földgázt, stb.) kellett felhasználnia.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.Kormányrendelet  hatálya alá tartozó szervezet

Alaptevékenységnek tekinthető az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény (Ötv) 8. §-ában meghatározott feladatok, valamint az egyes ágazati jogszabályokban előírt feladatok ellátása. Minden egyéb esetben vállalkozási tevékenységről beszélünk.

Lásd: pl. Áht. 7. § (2)

Az államháztartás szervezetei beszámolási lés könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezet